****

**CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. IDU-CMA-XXX-XXXX-2019**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(OBJETO)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

**PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES.**

**CONDICIONES ESPECÍFICAS DE CONTRATACIÓN.**

**ESTE PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES SE PUBLICA EN SECOP I O SECOP II DURANTE EL TÉRMINO DE 5 DÍAS HÁBILES COMPRENDIDOS ENTRE EL XX Y EL XX DE XXXXXXXXXX DE XXXX, TÉRMINO DURANTE EL CUAL QUIEN ESTÉ INTERESADO Y LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS PODRÁN FORMULAR OBSERVACIONES A SU CONTENIDO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 8º DE LA LEY 1150 DE 2007 Y ARTICULO 2.2.1.1.2.1.4. DEL DECRETO 1082 DE 2015. LAS OBSERVACIONES PODRÁN PRESENTARSE POR INTERNET (en el sitio** [**https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index**](https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index)**). PARA PROCESOS ADELANTADOS BAJO EL SECOP I: LAS OBSERVACIONES PODRÁN PRESENTARSE MEDIANTE ESCRITO RADICADO EN EL IDU EN LA CALLE 22 No. 6 - 27, PRIMER PISO, OFICINA DE CORRESPONDENCIA, O AL CORREO ELECTRÓNICO** licitaciones@idu.gov.co.

**LA PUBLICACIÓN DE ESTE PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES NO GENERA OBLIGACIÓN PARA EL IDU DE DAR APERTURA AL PROCESO DE SELECCIÓN (INCISO 2, ARTÍCULO 8º, LEY 1150 DE 2007 Y DE ACUERDO AL REGLAMENTO VIGENTE). SI EL IDU RESUELVE ADELANTAR EL PROCESO, EL TEXTO DEFINITIVO PODRÁ SER CONSULTADO A PARTIR DE LA FECHA DE APERTURA RESPECTIVA, EN LA PAGINA WEB** [**WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO**](http://WWW.CONTRATOS.GOV.CO) **O BIEN EN EL ÁREA DE CONSULTA DEL IDU, UBICADA EN LA CALLE 22 No. 6-27, PISO 8, EN HORARIO DE 7:00 AM A 4:30 PM, DE LUNES A VIERNES.**

**BOGOTÁ, XXXXXX 2019**

Contenido

[I. INTRODUCCIÓN. 4](#_Toc522006513)

[II. INFORMACIÓN GENERAL. 5](#_Toc522006514)

[2.1 NÚMERO DEL PROCESO. 5](#_Toc522006515)

[2.2 OBJETO DEL PROCESO. 5](#_Toc522006516)

[2.3 CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO. 5](#_Toc522006517)

[2.4 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. 5](#_Toc522006518)

[2.5 TIPO DE CONTRATO. 5](#_Toc522006519)

[2.6 DURACIÓN ESTIMADA DEL CONTRATO. 5](#_Toc522006520)

[2.7 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 6](#_Toc522006521)

[2.8 ACUERDOS COMERCIALES. 6](#_Toc522006522)

[2.9 CRONOGRAMA DEL PROCESO. 6](#_Toc522006523)

[2.10 ANTICIPO 8](#_Toc522006524)

[2.11 GARANTÍAS. 8](#_Toc522006525)

[2.11.1 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 8](#_Toc522006526)

[2.12 MIPYMES. 8](#_Toc522006527)

[2.13 VISITA A LA ZONA OBJETO DEL CONTRATO 9](#_Toc522006528)

[2.13.1 ADJUDICACIÓN POR GRUPOS (LOTES). 9](#_Toc522006530)

[2.14 PRECIOS. 10](#_Toc522006531)

[2.15 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL. 12](#_Toc522006532)

[2.16 DOCUMENTOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS 12](#_Toc522006533)

[2.17 ANEXO 11 - PACTO DE TRANSPARENCIA 12](#_Toc522006534)

[III. REQUISITOS HABILITANTES 13](#_Toc522006535)

[3.1 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES. 13](#_Toc522006536)

[3.2 REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO. 13](#_Toc522006537)

[3.2.1 ANEXO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 13](#_Toc522006538)

[3.2.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR. 13](#_Toc522006539)

[3.2.3 CÉDULA DE CIUDADANÍA (PROPONENTE PERSONA NATURAL) 13](#_Toc522006540)

[3.2.4 ANEXO 12 - DOCUMENTO CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 13](#_Toc522006541)

[3.2.5 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 14](#_Toc522006542)

[3.2.6 ANEXO 6 - PARAFISCALES JURÍDICAS 14](#_Toc522006543)

[3.2.7 ANEXO 7 - PARAFISCALES NATURALES 14](#_Toc522006544)

[3.2.8 VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE MIPYME 14](#_Toc522006545)

[3.2.9 ANTECEDENTES FISCALES, DISCIPLINARIOS Y PENALES 15](#_Toc522006546)

[3.2.10 MULTAS POR INFRACCIONES AL CÓDIGO DE POLICÍA 15](#_Toc522006547)

[3.2.11 PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS EXTRANJERAS Y PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS 15](#_Toc522006548)

[3.2.12 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA EMPRESAS CON MÁXIMO DIEZ (10) TRABAJADORES O MÁS DE DIEZ (10) TRABAJADORES 15](#_Toc522006549)

[3.2.13 ANEXO 4 - MINUTA DE FIANZA 15](#_Toc522006550)

[3.3 REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO. 15](#_Toc522006551)

[3.3.1 ANEXO 2- MANIFESTACIÓN PERSONAL CLAVE Y ANEXO 13 15](#_Toc522006552)

[3.4 REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO. 16](#_Toc522006553)

[3.4.1 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL. 16](#_Toc522006554)

[IV. FACTORES PONDERABLES: 19](#_Toc522006555)

[4.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 19](#_Toc522006556)

[4.2 PONDERACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE = 870 PUNTOS 34](#_Toc522006557)

[4.2.1 FACTOR 1 - PONDERACIÓN POR PORCENTAJES QUE REPRESENTA LAS Σ DE LOS VALORES EN SMMLV DE LOS CONTRATOS DE EXPERIENCIA VÁLIDOS PARA CADA GRUPO 35](#_Toc522006558)

[4.2.2 FACTOR 2 - PONDERACIÓN POR CANTIDAD DE SMMLV QUE REPRESENTA EL PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA. PARA CADA GRUPO 35](#_Toc522006559)

[4.2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN DE LA CANTIDAD DE SMMLV QUE REPRESENTA EL PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA (VALORES AJUSTADOS A LA SEGUNDA CIFRA DECIMAL) Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 37](#_Toc522006560)

[4.3 HORAS DE CAPACITACIÓN EN EL OBJETO A CUMPLIR 41](#_Toc522006561)

[4.4 PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 41](#_Toc522006562)

[4.5 PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 41](#_Toc522006563)

[V. PERSONAL CLAVE 42](#_Toc522006564)

[5.1 ANEXO 13 – FORMATO INFORMACIÓN PERSONAL CLAVE 42](#_Toc522006565)

[5.2 FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 42](#_Toc522006566)

[5.3 CONDICIONES Y REQUISITOS PARA SOPORTAR EL OFRECIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERFIL PROFESIONAL PARA EL PERSONAL CLAVE Y EL Personal de Especialistas y de Apoyo Técnico, POR PARTE DEL PROPONENTE ADJUDICATARIO 54](#_Toc522006567)

# INTRODUCCIÓN.

El procedimiento regulado por el presente pliego de condiciones tiene como finalidad seleccionar un contratista mediante la modalidad de Concurso de Méritos establecida las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y por el Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta la naturaleza y cuantía del contrato, según lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007.

El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 ha establecido que la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa. En este mismo sentido, el numeral 3 del citado artículo 2 dispone, respecto del concurso de méritos, que: “… Corresponde a Ia modalidad prevista para Ia selección de consultores o proyectos, en Ia que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación.”

Para este fin, es necesario tener en cuenta la definición contenida en el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993:

*…Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales, referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión.*

*Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos…* (Subrayado fuera del texto)

Así las cosas, se puede establecer que el objeto, las obligaciones y los resultados esperados del contrato que se pretende celebrar, corresponden con las de un contrato de consultoría, de acuerdo con la anterior definición. En este orden de ideas, la modalidad idónea para la selección del consultor es el concurso de méritos.

*(SI ES UN PROCESO RESPECTO A TRANSMILENIO S.A INCLUIR EL SIGUIENTE PÁRRAFO)*

El **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU** adelanta el presente proceso de selección con presupuesto de **TRANSMILENIO S.A.** en virtud de lo establecido en el Convenio Interadministrativo 020 de 2001 suscrito entre el IDU y Transmilenio S.A. para la cooperación interinstitucional en la ejecución de las obras de infraestructura física para el Sistema Transmilenio. En virtud de lo dispuesto en los numerales 3, 4 y 5 de la Cláusula Segunda del citado Convenio, en concordancia con la cláusula primera de la modificación 5 de 26 de junio de 2008, a TRANSMILENIO S.A., le corresponderá sólo lo relacionado con los certificados de disponibilidad presupuestal y demás registros de ley que se requieran y hacer los pagos al contratista con cargo a su presupuesto únicamente para los fines de cumplir con su condición de pagador del contrato, correspondiendo todo lo demás en forma autónoma al IDU.

# INFORMACIÓN GENERAL.

* 1. NÚMERO DEL PROCESO.

*(Instrucción: Se deberá diligenciar el número que el área de procesos selectivos haya asignado al proyecto)* IDU-CMA-XXX-XXX-2019

* 1. OBJETO DEL PROCESO.

*(Instrucción: Se deberá describir el objeto del concurso que deberá corresponder al objeto descrito en el capítulo correspondiente del documento de estudios previos y el certificado de disponibilidad presupuestal:)* “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXivos haya asignado al proyecto,”

* 1. CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO.

*(Instrucción: Se deberán plasmar los códigos de la UNSPSC relacionando, primero el principal y luego los secundarios.)*

El objeto del contrato que resulte de este proceso, está codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| Clasificación UNSPSC | Descripción  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

*(Debe estar identificado hasta el cuarto nivel del clasificador de bienes y servicios de ser posible o de lo contrario con el tercer nivel del mismo)*

* 1. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

*(Instrucción: se deberá indicar si el proceso está relacionado con una contratación del Plan Anual de Adquisiciones o si está por fuera de este según se indique en los documentos del proceso, por ejemplo: “El proceso de selección a tramitar se encuentra incluido dentro del plan anual de adquisiciones.)*

* 1. TIPO DE CONTRATO.

*(Instrucción: Se deberán indicar qué tipo de contrato se celebrará una vez adjudicado el presente proceso. Para el caso del presente pliego corresponderá a contrato de consultoría, por ejemplo: “Contrato de Consultoría – Definido en el artículo 32 numeral 2 de la ley 80 de 1993”).*

* 1. DURACIÓN ESTIMADA DEL CONTRATO.

*(Instrucción: Se deberá indicar cuál es la duración del contrato, diferenciando sus correspondientes etapas, de conformidad con el documento de estudios previos. Si la fundamentación del plazo resulta extensa, se sugiere remitir al documento de estudios previos o al anexo separable donde conste.)*

El plazo para la ejecución del contrato es de **XXXXXXX (XX)** **XXXXXX,** contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, en la forma que aparece en la Minuta de Contrato que constituye parte integral del presente pliego de condiciones.

* 1. DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN

*(Instrucción: Corresponderá a la dirección o zona de ejecución)”*

* 1. ACUERDOS COMERCIALES.

Realizado el análisis de la aplicabilidad de los acuerdos comerciales en los estudios previos que hacen parte del presente proceso de selección el cual se hace aplicando el manual expedido por Colombia compra eficiente, se concluye que el proceso de contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos:

*(Instrucción: Fijar los acuerdos comerciales de conformidad con el documento de estudios previos, que debe venir elaborado según las guías de Colombia Compra Eficiente y teniendo de presente los últimos acuerdos vigentes con la Unión Europea)*

|  |
| --- |
| Acuerdo |
| XXXXXXX |
| XXXXXXX |
| XXXXXXX |

* 1. CRONOGRAMA DEL PROCESO.

Los numerales con \* (11,12, 15, 16, 19, 21 y 24) no aparecen en el cronograma de la plataforma SECOP II, estos deberán ser tenidos en cuenta por los proponentes durante el transcurso del proceso de selección.

| **ACTIVIDAD** | **FECHA** | **LUGAR** |
| --- | --- | --- |
| 01 | Publicación Aviso de Convocatoria Pública, proyecto de pliego de condiciones y estudio previo. | XX de XXXX de 201X a las XX:XX AM/PM | [www.colombiacompra.gov.co](http://www.contratos.gov.co)/secop-ii |
| 02 | Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones | Desde el XX de XXX de 201X hasta el XX de XXXX de 201X a las 11:59 PM | [www.colombiacompra.gov.co](http://www.contratos.gov.co)/secop-ii |
| 0X | Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o Mipymes (opcional) | Desde el XX de XXX de 201X a las XX:XX AM/PM hasta el XX de XXXX de 201X a las XX:XX AM/PM | [www.colombiacompra.gov.co](http://www.contratos.gov.co)/secop-ii |
| 03 | Respuesta a las observaciones de los interesados presentadas al proyecto de pliego de condiciones | Hasta el XX de XXXX de 201X a las 11:59 PM | [www.colombiacompra.gov.co](http://www.contratos.gov.co)/secop-ii |
| 04 | Expedición del Acto Administrativo de Apertura del proceso de Selección y publicación del Pliego de Condiciones definitivo | XX de XXXX de 201X a las XX:XX AM/PM | [www.colombiacompra.gov.co](http://www.contratos.gov.co)/secop-ii |
| 05 | Plazo para presentar observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo. | Desde el XX de XXX de 201X hasta el XX de XXXX de 201X a las 07:00 PM | [www.colombiacompra.gov.co](http://www.contratos.gov.co)/secop-ii |
| 06 | Respuestas a las observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo | Hasta el XX de XXXX de 201X a las 11:59 PM |  |
| 07 | Plazo para publicación de Adendas |  Hasta XX de XXXX de 201X a las 07:00 PM | [www.colombiacompra.gov.co](http://www.contratos.gov.co)/secop-ii |
| 08 | Límite para presentación de Ofertas (Cierre) | XX de XXXX de 201X a las XX:XX AM/PM | [www.colombiacompra.gov.co](http://www.contratos.gov.co)/secop-ii  |
| 09 | Apertura del Sobre Administrativo | XX de XXXX de 201X a las XX:XX AM/PM (1 minuto después del límite para presentación de ofertas) | [www.colombiacompra.gov.co](http://www.contratos.gov.co)/secop-ii |
| 10 | Apertura del Sobre Técnico | XX de XXXX de 201X a las XX:XX AM/PM (1 minuto después del límite para presentación de ofertas) | [www.colombiacompra.gov.co](http://www.contratos.gov.co)/secop-ii |
| 11\* | Evaluación de las propuestas (verificación de los requisitos habilitantes y calificación de los factores de escogencia) | Desde el XX de XXXX de 201X hasta el XX de agosto de 201X  | [www.colombiacompra.gov.co](http://www.contratos.gov.co)/secop-ii |
| 12\* | Publicación documento solicitud de subsanes (si a ello hubiere lugar) | Hasta el XX de XXXX de 201X a las 11:59 PM | [www.colombiacompra.gov.co](http://www.contratos.gov.co)/secop-ii  |
| 13 | Publicación del Informe de evaluación | Hasta el XX de XXXX de 201X a las 11:59 PM | [www.colombiacompra.gov.co](http://www.contratos.gov.co)/secop-ii  |
| 14 | Período para observaciones al Informe de evaluación(3 días hábiles) | Desde el XX de XXX de 201X hasta el XX de XXXX de 201X a las 07:00 PM | [www.colombiacompra.gov.co](http://www.contratos.gov.co)/secop-ii |
| 15\* | Publicación del documento de respuesta a observaciones y consolidado de la evaluación | Hasta el XX de XXXX de 201X a las 11:59 PM | [www.colombiacompra.gov.co](http://www.contratos.gov.co)/secop-ii |
| 16 | Audiencia de comunicación del orden de elegibilidad ~~y Verificación de consistencia y coherencia de oferta económica~~ y Adjudicación. (Los numerales 3, 4, 5 y 6 del artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, se encuentran suspendidos provisionalmente por el Consejo de Estado - Sala de lo contencioso administrativo mediante auto del 20 de febrero de 2019). | XX de XXXX de 201X a las 11:59 PM | Auditorio IDU Piso 2°Calle 22  N° 6-27 |
| 17\* | Expedición del Acto de Adjudicación  | Hasta el XX de XXXX de 201X a las 11:59 PM | [www.colombiacompra.gov.co](http://www.contratos.gov.co)/secop-ii  |
| 18 | Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto | Hasta el XX de XXXX de 201X a las 11:59 PM (tres días hábiles siguientes a la fecha de expedición del Acto Administrativo de Adjudicación) | [www.colombiacompra.gov.co](http://www.contratos.gov.co)/secop-ii |
| 19\* | Revisión y aprobación del Equipo Técnico clave  | Hasta XX de XXXX de 201X a las 11:59 PM | [www.colombiacompra.gov.co](http://www.contratos.gov.co)/secop-ii |
| 20 | Firma del contrato | Hasta al XX de XXXX de 201X a las 04:30 PM | Dirección Técnica de Gestión ContractualCalle 22 N° 6-27 Piso 9 |
| 21\* | Publicación del contrato | Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato. | [www.colombiacompra.gov.co](http://www.contratos.gov.co)/secop-ii |
| 22 | Entrega de las Garantías de ejecución del contrato | Hasta el XX de XXXX de 201X a las 04:30 PM (Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato para constitución y entrega de garantías y expedición del registro presupuestal) | Dirección Técnica de Gestión Contractual y Subdirección Técnica de Presupuesto y ContabilidadCalle 22 N° 6-27 Piso 9 y 3 respectivamente. |
| 23 | Aprobación de garantías | Hasta el XX de XXXX de 201X a las 04:30 PM (Dos (2) días hábiles siguientes a la entrega de las garantías, para corrección y aprobación de garantías) | Dirección Técnica de Gestión Contractual y Subdirección Técnica de Presupuesto y ContabilidadCalle 22 N° 6-27 Piso 9 y 3 respectivamente. |
| 24\* | Plazo de ejecución. | De conformidad con el pliego de condiciones. |

* 1. ANTICIPO

*[*EN CASO DE CONTRATOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS O INTERVENTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS UTILICE LA SIGUIENTE TABLA PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE ANTICIPO*]*

*(Acta 8 de 2016 del Comité de Contratación)*

*(Acta 10 de 2016 del Comité de Contratación)*

|  |  |
| --- | --- |
| SMMLV | % Anticipo |
| 0 a 5.000 | 0% |
| > 5.000 y <10.000 | 10% |
| > 10.000 | 20% |

*[LA AMORTIZACIÓN SE REALIZARÁ POR EL DOBLE DEL PORCENTAJE ENTREGADO COMO ANTICIPO]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ANTICIPO | AMORTIZACIÓN | REQUISITOS |
| XX% del valor del contrato | Porcentaje de amortización será del XX%  | Amortizar en cada acta de pago. |

Nota: Los recursos que se entregan a título de anticipo a la fiduciaria deberán invertirse únicamente en los fondos de inversión colectivos administrados por la Fiduciaria que cumplan con las condiciones del artículo 49 del Decreto 1525 de 2008, o en cuentas de ahorro o corrientes.

* 1. GARANTÍAS.

#### GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

*(DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL ESTUDIO PREVIO, INDIQUE EN ESTE CAMPO LOS AMPAROS Y CONDICIONES A INCORPORAR EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO).*

*[Tener en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el manual de gestión contractual, cuando la garantía consista en póliza de seguros, el IDU se abstendrá de aprobar las constituidas en coaseguro, cuando tal modalidad no haya sido prevista en el pliego de condiciones].*

* 1. MIPYMES.

*(Instrucción: Indicar si el proceso será limitado a MIPYMES, por ejemplo: “*El proceso no está limitado a MIPYMES”.)

**CUANDO EL PROCESO ESTÉ LIMITADO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES (CUANTÍA DE PROCESO MENOR A US $125.000 DÓLARES AMERICANOS), AGREGUE EL SIGUIENTE PÁRRAFO:**

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015 en este proceso de selección el IDU limitará la participación de los proponentes únicamente a MIPYMES colombianas siempre y cuando se reúnan las condiciones previstas por la norma antes citada, es decir que a la fecha de la convocatoria realizada para este proceso tuvieren por lo menos un (1) año de constituidas, con domicilio principal en el Departamento de Cundinamarca, bien sean personas jurídicas o naturales, ya sea de manera individual o conformando Proponentes Plurales a través de Consorcio o Unión Temporal entre MIPYMES colombianas domiciliadas en Cundinamarca la cuantía del proceso sea inferior a 125.000 dólares y se hayan recibido solicitudes en dicho sentido de por lo menos tres mipymes nacionales antes de la apertura del proceso.

*\* (SI EL PROCESO DE SELECCIÓN NO ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADO A MIPYMES UTILICE EL SIGUIENTE NUMERAL Y ELIMINE LOS DOS NUMERALES POSTERIORES)*

* 1. VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE MIPYME

En caso de desempate, se tendrá en cuenta la clasificación de MIPYME acreditada en El Registro Único de Proponentes.

Igualmente, para los proponentes que no estén en la obligación de inscribirse en el RUP o que en el mismo no se encuentre la clasificación de tamaño empresarial, el proponente individual y todos y cada uno de los integrantes de los consorcios o uniones temporales, deberán anexar certificación debidamente suscrita por la persona natural o contador para las personas naturales y por el representante legal y revisor fiscal si la persona jurídica está obligada a tenerlo, o el auditor o contador público, en la cual acredite el tamaño empresarial de acuerdo con la definición legal y reglamentaria.

\* *(SI DE ACUERDO AL VALOR DE PRESUPUESTO EL PROCESO ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADO A MIPYMES, UTILICE EL SIGUIENTE TEXTO, ÚNICAMENTE EN EL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES, ELIMINANDO EL NUMERAL ANTERIOR Y EL NUMERAL SIGUIENTE)*

* 1. ACREDITACIÓN DE LA CONDICIÓN MIPYMES Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 PARA LA LIMITACIÓN DEL PROCESO.

Las **MIPYMES** DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA interesadas en participar en el presente proceso, deberán presentar SOLICITUD DE LIMITACION A MIPYMES, a partir de la fecha de publicación del aviso de convocatoria y hasta un día hábil anterior a la fecha prevista para la apertura del proceso de selección, después de esta fecha NO SE RECIBIRÁN solicitudes de limitación a MIPYMES.

\* *(SI EL PROCESO DE SELECCIÓN ES ADELANTADO MEDIANTE LA PLATAFORMA SECOP I UTILICE LA SIGUIENTE REDACCIÓN*

La solicitud de limitación a MIPYMES se hará mediante comunicación escrita radicada en el IDU en la Calle 22 No. 6 – 27 PRIMER PISO, OFICINA DE CORRESPONDENCIA, o al CORREO ELECTRÓNICO licitaciones@idu.gov.co

\* *(SI EL PROCESO DE SELECCIÓN ES ADELANTADO MEDIANTE LA PLATAFORMA SECOP II UTILICE LA SIGUIENTE REDACCIÓN*

La solicitud de limitación a MIPYMES se hará únicamente mediante la opción **MENSAJES** de la plataforma SECOP II.

La solicitud de limitación a MIPYMES deberá contener además de la solicitud clara de limitación a MIPYMES, lo siguiente:

1. Acreditar la condición de **MIPYME**, mediante la clasificación de tamaño empresarial indicada en el Registro Único de Proponentes. En caso que en el mismo no se encuentre, deberá adjuntar una certificación expedida por el Representante Legal y el revisor fiscal (si está obligado a tenerlo), contador público o auditor independiente con inscripción profesional vigente ante la Junta Central de Contadores de Colombia, en la que se señale tal condición y su tamaño empresarial (micro, medianas o pequeñas empresas).
2. Acreditar la antigüedad de mínimo un (1) año de existencia con respecto a la fecha de la convocatoria del presente proceso para lo cual deberá presentar **Registro Mercantil o el Certificado de Existencia y Representación Legal**.
3. Acreditar que su domicilio principal está en el Departamento de Cundinamarca, (Lugar de ejecución del contrato), para lo cual se entiende como domicilio principal, la dirección que la **MIPYME tenga** en su Registro Mercantil ó el Certificado de Existencia y Representación Legal, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 o las demás normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.
4. La Entidad Estatal debe recibir por lo menos tres (3) manifestaciones de Mipymes nacionales para limitar la convocatoria.

*\*(SI CUMPLIDO EL PLAZO PARA LA SOLICITUD DE LIMITACIÓN DEL PROCESO A MIPYMES EL PROCESO ES LIMITADO, EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO SE DEBE ADICIONAR EL SIGUIENTE TEXTO, ELIMINANDO LOS 2 NUMERALES ANTERIORES)*

* 1. ACREDITACIÓN DE LA CONDICIÓN DE MIPYME

Para la acreditación de la condición de MIPYME el proponente individual y todos y cada uno de los integrantes de los Consorcios o Uniones Temporales, deberán anexar:

1. Acreditar la condición de **MIPYME**, mediante la clasificación de tamaño empresarial indicada en el Registro Único de Proponentes. En caso que en el mismo no se encuentre, deberá adjuntar una certificación expedida por el Representante Legal y el revisor fiscal (si está obligado a tenerlo), contador público o auditor independiente, con inscripción profesional vigente ante la Junta Central de Contadores de Colombia, en la que se señale tal condición y su tamaño empresarial (micro, medianas o pequeña empresa).
2. Acreditar la antigüedad de mínimo un (1) año de existencia con respecto a la fecha de la convocatoria del presente proceso para lo cual deberá presentar **Registro Mercantil ó el Certificado de Existencia y Representación Legal**.
3. Acreditar que su domicilio principal está en el Departamento de Cundinamarca, (Lugar de ejecución del contrato), para lo cual se entiende como domicilio principal, la dirección que la **MIPYME tenga** en su Registro Mercantil ó el Certificado de Existencia y Representación Legal, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, o las demás normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.
	1. VISITA A LA ZONA OBJETO DEL CONTRATO

*(Se presentan dos versiones para este numeral uno para el caso en que la visita sea de manera opcional y el otro numeral para el caso cuando sea de manera programada – Usar dependiendo según sea el caso)*

**(Opcional)**

Los sitios en los cuales se desarrollará el proyecto objeto del contrato que es materia del presente proceso de selección, son sitios de acceso público, por consiguiente será responsabilidad de los proponentes visitar e inspeccionar las zonas en las cuales se desarrollará el proyecto objeto del contrato que es materia del presente proceso de selección. Los proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, así como los estudios y documentos previos elaborados por el IDU y lo señalado en el **Anexo Técnico** **Separable** que forma parte de este pliego de condiciones, para lo cual deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todos los costos directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto del contrato, con todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con la estimación y distribución definitiva de tales riesgos.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de sus labores de conformidad con el contrato, ni le dará derecho a reembolso de costos, ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

**(Programada)**

Con el propósito que los proponentes puedan realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de manera tal que el proponente tenga en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto los cuales deben incluir todos los costos directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto del contrato, con todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con la estimación y distribución definitiva de tales riesgos, el IDU ha programado una visita que se llevará a cabo en la fecha y hora determinada en el cronograma del proceso.

 La visita no es obligatoria pero si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución del contrato, ni le dará derecho a reembolso de costos, ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

De la visita la Entidad levantará un acta donde se consignarán los funcionarios que en ella participen por parte de la Entidad y las personas delegadas por los interesados, quienes deberán estar plenamente identificados en relación con las firmas en nombre de quien asisten.

#### ADJUDICACIÓN POR GRUPOS (LOTES).

En desarrollo del principio de economía establecido en el numeral 4 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, la presente Licitación se tramitará y adjudicará por el sistema de grupos. Este sistema consiste en adelantar el proceso acumulando varios concursos de méritos bajo un mismo trámite, aprovechando los elementos comunes (un mismo pliego, una documentación común de la propuesta, una audiencia común, etc.) pero conservando la independencia jurídica de cada una.

Teniendo en cuenta criterios de operatividad administrativa de los contratos de obra, sus montos, localización geográfica y extensión, se estructuraron los siguientes grupos a través de los cuales se realizará: XXXXXX así:

**GRUPO No. 1**

**XXXXX**

**GRUPO No. 2**

**XXXXX**

**GRUPO No. 3**

**XXXXX**

En virtud de lo anterior, si bien es cierto que el presente Proceso de Selección será uno sólo, a través de éste se podrán adjudicar hasta XXX (X) contratos, de acuerdo con los grupos señalados anteriormente.

* 1. PRECIOS.

*(SERÁ RESPONSABILIDAD DEL ÁREA TÉCNICA INICIADORA DEL PROCESO LA FIJACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO – POE. EL ÁREA TÉCNICA INICIADORA DEL PROCESO AL MOMENTO DE ESTRUCTURAR EL PRESUPUESTO DEBE TENER EN CUENTA QUE EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1682 DE 2013 – LEY DE INFRAESTRUCTURA ESTABLECE QUE: “…Para las nuevas estructuraciones de proyectos de infraestructura de transporte, que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las entidades estatales y privadas deberán planear el desarrollo de las obras, con jornadas de trabajo de 3 turnos diarios (24 horas), siete días a la semana.” )*

El costo oficial total estimado (incluido IVA) de los servicios de Consultoría objeto del presente concurso se estima en la suma de **XXXXXX PESOS ($ XXX´XXX,XXX)** **M/CTE**.

El costo oficial total estimado se discrimina así: *(SI EL CONTRATO NO ESTA SUJETO AL IVA, NO HAY LUGAR A HACER ESTA DIFERENCIACIÓN)*

- Costo oficial básico estimado: Es la suma de **XXXXXX PESOS ($ XXX´XXX,XXX)** **M/CTE**,

- IVA sobre el básico: Es la suma de **XXXXXX PESOS ($ XXX´XXX,XXX)** **M/CTE.**

*(DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ESTUDIO PREVIO, INDIQUE EN ESTE NUMERAL SI EL PROCESO SERÁ ADJUDICADO POR EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL O POR EL VALOR DE LA OFERTA SEGÚN SEA EL CASO)*

*(EN CASO DE SER APLICABLE LISTE LOS VALORES FIJOS NO OFERTABLES).*

La forma de pago será:

*[*EN CASO DE CONTRATOS **DE ESTUDIOS Y DISEÑOS O INTERVENTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS** UTILICE LA SIGUIENTE FORMA DE PAGO, EN CASO CONTRARIO ELIMÍNELA*]*

*(Acta 6 de 2016 del Comité de Contratación)*

 *(Acta 18 de 2016 del Comité de Contratación)*

*(Acta del 8 de noviembre de 2016 del Comité de Contratación)*

**PRECIO GLOBAL**

Para productos que NO REQUIEREN tramite y/o aval y/o validación y/o aprobación en entidades diferentes al IDU se pagara de la siguiente manera:

1. El 50% del valor de cada uno de los subproductos o entregables descritos en la tabla de valoración señalada a continuación, se pagará contra entrega del respectivo subproducto o entregable, revisado, verificado, validado y aprobado por la interventoría, de acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad.
2. El 40% del valor total de cada producto se pagará contra el producto revisado, verificado, validado y aprobado por la interventoría y la no objeción del IDU, de acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Producto** | **Subproducto o Entregables** | **Valor producto** | **Valor del Subproducto** |
| **xx** | **xxxxxxxx** | **xxxxxxxxxxxx** | **xxxxxxxxxx** | **xxxxxxxxxx** |
| **xx** | **xxxxxxxx** | **xxxxxxxxxxxx** | **xxxxxxxxxx** | **xxxxxxxxxx** |
| **TOTAL** | **xxxxxxxxxx** | **xxxxxxxxxx** |

*Nota: los productos y Subproductos o entregables serán definidos por el área Técnica*

Para productos que REQUIEREN trámite y/o aval y/o validación y/o aprobación en entidades diferentes al IDU se pagara de la siguiente manera:

1. El 45% del valor de cada uno de los productos descritos en la tabla de valoración señalada a continuación, se pagará contra entrega y radicación del producto en el IDU y en la entidad o entidades respectivas, debidamente revisado, verificado, validado y aprobado por la interventoría, de acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad.
2. El 45% del valor total de cada producto se pagará contra la aprobación, armonización, no objeción, aval o concepto favorable en firme de los productos radicados que emitan las entidades respectivas.

**Nota 1:** Si transcurridos 60 días calendario de la radicación ante las entidades, éstas no han efectuado ningún requerimiento, previa verificación por parte de la interventoría de la calidad y oportunidad de los insumos entregados por el consultor, se pagará un 20% de este 45% y el 25% restante en todo caso se cancelará contra la aprobación, armonización, no objeción, aval o concepto favorable en firme de los productos radicados que emitan las entidades respectivas, de acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Producto** | **Valor producto** |
| **xx** | **xxxxxxxx** | **xxxxxxxxxx** |
| **xx** | **xxxxxxxx** | **xxxxxxxxxx** |
| **TOTAL** |  |

*Nota: los productos serán definidos por el área Técnica*

Nota: Los trámites cobijados por la Ley 1682 de 2013 se deben regir por la “Guía vigente de Coordinación IDU ESP y TIC en proyectos de infraestructura de transporte” y/o convenio respectivo o el documento vigente al momento del pago, para la armonización de los diseños con las ESP y entrega de producto definitivo.

*(Para el caso de interventorías a estudios y diseños a contratos de consultoría o etapa de estudios y diseños en contratos mixtos)*

Un 10% del valor del contrato (en caso de interventoría de contratos de consultoría) o del valor de la etapa de estudios y diseños (en caso de contratos mixtos), se pagará previo recibo y aprobación por parte del IDU del Informe Final de la Interventoría, acta de liquidación del contrato principal debidamente suscrita y acta de recibo y liquidación del contrato de interventoría, y los demás documentos requeridos que le aplique de conformidad con la normatividad IDU.

*(Para el caso de estudios y diseños en contratos de consultoría y estudios y diseños en contratos mixtos)*

El 10% del valor del valor del contrato (en caso de contratos de consultoría) o del valor de la etapa de estudios y diseños (en caso de contratos mixtos), se pagará previo recibo y aprobación por parte del IDU del Informe Final de la Interventoría, entrega de la totalidad de los diseños en el software aplicativo indicado por el IDU, entrega del informe ejecutivo, la entrega de la totalidad de los productos y/o diseños debidamente avalados y/o aprobados y/o armonizados ante las empresas o entidades según corresponda, tanto en físico como en medio magnético, acorde en el pliego o los aplicativos indicados en los convenio, acta de liquidación del contrato y los demás documentos requeridos que le aplique de conformidad con la normatividad IDU.

*[*EN CASO DE CONTRATOS **DE INTERVENTORÍA A OBRA** UTILICE LA SIGUIENTE FORMA DE PAGO, EN CASO CONTRARIO ELIMÍNELA*]*

 *(Acta 4 de 2015 del Comité de Contratación)*

**Fase de preliminares:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **% DEL VALOR FASE DE PRELIMINARES** | **NUMERO DE PAGOS** | **REQUISITOS** |
| 1. | 40 % | Pagos mensuales (x meses de preliminares) mes vencido | * Aprobación informe mensual
 |
| 2. | 50 % | Un pago (50%) | * Aprobación por parte del IDU del informe final de la etapa de preliminares.
 |
| 3. | 10 % | Un pago (5 %) | * Recibo a satisfacción de las obras
* Entrega de informe final del contrato
* Entrega de planos record en aplicativo vigente del IDU al momento del pago.
* Suscripción acta de liquidación contrato de obra
 |
| Un pago (5 %) | * Suscripción acta de liquidación del contrato de interventoría
 |

**Nota:** Los meses corresponden al plazo de la fase de preliminares.

**Fase de construcción:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **% DEL VALOR TOTAL** | **NUMERO DE PAGOS** | **REQUISITOS** |
| 1. | 30 % | Pagos mensuales (x meses) mes vencido | * Aprobación informe mensual
 |
| 2. | 60 % | Pagos mensuales (x meses) mes vencido | * Contra avance registrado en la obra
 |
| 3. | 10 % | Un pago (5 %) | * Recibo a satisfacción de las obras
* Entrega de informe final
* Entrega de planos record en aplicativo vigente del IDU al momento del pago.
* Suscripción acta de liquidación contrato de obra
 |
| Un pago (5 %) | * Suscripción acta de liquidación del contrato de interventoría
 |

**Nota 1:** Los meses corresponden al plazo de la fase de construcción.

**Nota 2:** En caso que el contrato de obra, no ejecuté o ejecute parcialmente las metas físicas o presupuesto inicialmente estimado por cualquiera de los siguiente aspectos: Terminación anticipada del contrato, Reducción de la meta física, Abandono de la obra, caducidad del contrato, etc., el 60% relacionado con la forma de pago contra avance de obra se determinará conforme a lo relacionado en la matriz de riesgos del proceso de selección de Interventoría.

*[*EN CASO DE CONTRATOS **INTERVENTORÍA A PROCESOS DE TRONCALES TRANSMILENIO CON ETAPAS DE PRE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO** UTILICE LA SIGUIENTE FORMA DE PAGO, EN CASO CONTRARIO ELIMÍNELA*]*

 *(Acta 2 de 2019 del Comité de Contratación)*

1. Se aprueba la forma de pago para procesos de interventoría a procesos de troncales Transmilenio con etapas de pre construcción, construcción y mantenimiento así:

**ETAPA DE PRECONSTRUCCION**

El IDU pagará el valor de interventoría de la etapa de preconstrucción de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **% DEL VALOR ETAPA PRECONSTRUCCION** | **NUMERO DE PAGOS** | **REQUISITOS** |
| 1. | 40 % | Pagos mensuales mes vencido(Valor de la Interventoría de la etapa de preconstrucción x 40% / Número de meses de la etapa de preconstrucción) | Aprobación del informe mensual de interventoría correspondiente, por parte del IDU. |
| 2 | 60% | Un pago   (60%) | Aprobación por parte del IDU del informe final de la etapa de Preconstrucción. |

**Nota 1**: Los meses corresponden al plazo de la etapa de preconstrucción.

**ETAPA DE CONSTRUCCIÓN**

El IDU pagará el valor de interventoría de la etapa construcción de la siguiente manera:

| **N°** | **% DEL VALOR ETAPA CONSTRUCCION** | **NUMERO DE PAGOS** | **REQUISITOS** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 30 % | Pagos mensuales mes vencido(Valor de la Interventoría de la etapa de construcción x 30% / Número de meses de la etapa de construcción) | Aprobación del informe mensual de interventoría correspondiente, por parte del IDU. |
| 2. | 60 % | Pagos mensuales mes vencido(Valor de la Interventoría de la etapa de construcción x 60%) x (Avance mensual registrado en obra ) | Contra avance registrado en la obra, con base en el acta de recibo parcial del contrato de obra aprobada. |
| 3. | 10 % | Un pago (5 %) | Suscripción del Acta de finalización de la etapa de construcción. |
| Un pago (4 %) | Cuando se cuente con lo siguiente: informe final de interventoría de la etapa de construcción aprobado por el IDU, suscripción del acta de cierre social de obra, aceptación de los planos record de la obra por parte de la interventoría y del IDU, suscripción del acta de cierre ambiental, Entrega y recibo por parte de la interventoría y de Entidades competentes de las obras de redes de Servicios públicos o demás obras, así como los que se indiquen en el contrato y/o manual de interventoría Vigente.  |
| Un pago (1%) | Suscripción del acta de liquidación del contrato de obra Suscripción del acta de liquidación del contrato de Interventoría. |

En caso que el contrato de obra, no ejecuté o ejecuté parcialmente las metas físicas o presupuesto inicialmente estimado por cualquiera de los siguientes aspectos: Terminación anticipada del contrato, Reducción de la meta física, Abandono de la obra, caducidad del contrato, etc., el 60% relacionado con la forma de pago contra avance de obra (numeral 2) se determinará conforme a lo relacionado en la matriz de riesgos del proceso de selección de Interventoría.

**FONDO DE CUBRIMIENTO.**

Los pagos asociados al Fondo de Cubrimiento de que trata la CLÁUSULA 9 del Contrato serán pagados al Interventor de la siguiente manera:

1. **Pagos al Interventor por la ejecución del Contrato de Interventoría durante el periodo en que se encuentren limitadas sus obligaciones como consecuencia de la suspensión de la ejecución efectiva del Contrato de Obra**

Se pagará conforme lo previsto en el numeral 5.1 de la CLÁUSULA 5 del Contrato de Interventoría.

1. **Pagos al Componedor de Interventoría**

Se pagará conforme lo previsto en la CLÁUSULA 39 del Contrato de Interventoría.

1. **Pagos al Interventor por la ejecución del Contrato de Interventoría durante meses adicionales a los previstos para cada una de las etapas en las que se divide el Contrato de Interventoría**

Habrá lugar al reconocimiento de dicha prorroga siempre que la misma no sea por circunstancias imputables al Contratista de Obra ni al Interventor y en la forma prevista en el numeral 5.2 de la CLÁUSULA 5 del presente Contrato de Interventoría.

**ETAPA DE MANTENIMIENTO.**

El IDU pagará el valor de interventoría de la etapa de Mantenimiento de la siguiente manera:

| **N°** | **% DEL VALOR ETAPA MATENIMIENTO** | **NUMERO DE PAGOS** | **REQUISITOS** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 30 % | Pagos mensuales mes vencido(Valor de la Interventoría de la etapa de Mantenimiento x 30% / Número de meses de la etapa de Mantenimiento) | Aprobación del informe mensual de interventoría correspondiente, por parte del IDU. |
| 2. | 60 % | Pagos semestrales vencido(Valor de la Interventoría de la etapa de Mantenimiento x 60% / Número de semestres de la etapa de Mantenimiento) | Aprobación del informe semestral de interventoría correspondiente, por parte del IDU. |
| 3. | 10 % | Un pago (5 %) | Suscripción del Acta de recibo final de mantenimiento y Acta de terminación de la etapa de mantenimiento. |
| Un pago (5 %) | Cuando se cuente con lo siguiente: informe final de interventoría aprobado por el IDU, suscripción del acta de cierre social de la etapa de mantenimiento, suscripción del acta de cierre ambiental de la etapa de mantenimiento, así como los que se indiquen en el contrato y/o manual de interventoría Vigente, necesarios para liquidar.Suscripción acta de liquidación contrato de obra Suscripción acta del acta de recibo y liquidación del contrato de Interventoría. |

* 1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL.

*(Instrucción: Relacionar cada uno de los CDPS, vigencias ordinarias o vigencias futuras)*

Para respaldar esta contratación se cuenta con el(los) certificado(s) de disponibilidad presupuestal relacionado(s), expedido(s) por la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad del IDU. (*Si la contratación es con presupuesto de Transmilenio S.A., aquí se agrega)* expedido por TRANSMILENIO S.A., en virtud de lo establecido en el numeral 3 de la cláusula segunda del Convenio Interadministrativo 020 de 2001 suscrito entre el IDU y TRANSMILENIO S.A.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código** | **Tipo** | **Estado** | **Saldo** | **Saldo a comprometer** | **Código unidad/subunidad ejecutora** |
|  |  |  |  |  |  |

* 1. DOCUMENTOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS
1. La resolución que ordena la apertura del proceso.
2. Los estudios y documentos previos.
3. El aviso de convocatoria.
4. El presente pliego de condiciones y sus anexos, el Anexo Técnico Separable, la Minuta del Contrato, los Apéndices y las Adendas.
5. Los documentos de respuestas a las aclaraciones solicitadas durante el proceso.
6. Los informes de evaluación, las observaciones a los mismos y las réplicas a las observaciones.
7. Los actos administrativos que se expidan en el curso del proceso.
8. Las Actas de las Audiencias Públicas y las respuestas a las aclaraciones adicionales.
9. Las Especificaciones Técnicas IDU
10. Resolución de Adjudicación o de Declaratoria de Desierta.
	1. ANEXO 11 - PACTO DE TRANSPARENCIA

Los proponentes deberán manifestar el conocimiento, aceptación y su compromiso de cumplimiento del pacto de transparencia contenido en el ANEXO 11. Dicha manifestación se entenderá surtida con la suscripción del mencionado anexo.

# REQUISITOS HABILITANTES

*(Instrucción: El presente capitulo relaciona la información que debe aportar el proponente, sea mediante su diligenciamiento den la casilla que corresponda o anexando la misma en documentos formato pdf. Igualmente, en cada solicitud se indica el numeral al que debe acudir para conocer los requisitos de la información).*

El proponente deberá allegar la documentación exigida a continuación con miras a acreditar el cumplimiento de los requisitos de habilitación según sea el caso y de conformidad con lo regulado en el documento de condiciones generales.

* 1. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.

El Proponente deberá anexar el correspondiente Registro Único de Proponentes el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en las condiciones generales numeral X.X.X. título DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS HABILITANTES.

* 1. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO.

#### ANEXO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

El proponente deberá anexar carta de presentación de la propuesta ANEXO 1 de conformidad con el numeral X.X.X. título ANEXO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA del documento de condiciones generales de contratación, la cual deberá ser suscrita o avalada por un profesional en: Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y Vías (o Arquitecto para Espacio Público)

*(El área ordenadora del gasto deberá indicar la naturaleza del profesional que avalará la propuesta)*

#### CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR.

El proponente deberá anexar certificado de existencia y representación legal de conformidad con el numeral X.X.X. título CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y AUTORIZACIÓN del documento de condiciones generales.

#### CÉDULA DE CIUDADANÍA (PROPONENTE PERSONA NATURAL)

El proponente deberá anexar cédula de ciudadanía de conformidad con el numeral X.X.X. título CÉDULA DE CIUDADANÍA del documento de condiciones generales.

####  ANEXO 12 - DOCUMENTO CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

Si el proponente participa como consorcio o unión temporal u otro, deberá anexar el documento de conformación de la forma asociativa de conformidad con el numeral X.X.X. título DOCUMENTO CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL del documento de condiciones generales.

#### GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

El proponente deberá anexar la garantía de seriedad de la oferta en los términos el numeral X.X.X. título GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA del documento de condiciones generales. Su no entrega es causal de rechazo según el parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018.

[Para procesos con Presupuesto Oficial Estimado - POE superiores a 1’000.000 de SMMLV, pueden aplicarse, si la entidad así lo determina en los análisis de los precios, porcentajes mínimos inferiores al 10% teniendo en cuenta los rangos de valores establecidos en el reglamento vigente].

*[Quien elabora el pliego deberá verificar que se incluyan aquí para esta garantía y en la minuta del contrato para la Garantía Única que fuere mediante póliza de seguros, los 2 párrafos siguientes sombreados, los cuales sólo aplican cuando el presupuesto oficial estimado – POE sea superior a* 20.000 SMMLV*. Si no es así, se suprimen aquí y en la minuta.]*

La póliza de seriedad de la oferta deberá venir acompañada de una certificación expedida por el representante legal de la Compañía de Seguros indicando el respaldo con que cuentan dichas garantías ya sea bajo reaseguro automático o facultativo.

La certificación anteriormente señalada, también se deberá adjuntar por el adjudicatario con la Garantía Única de Cumplimiento para los diferentes amparos de dicha garantía.

(Los dos párrafos anteriores se eliminan si por la cuantía del proceso no aplica el reaseguro.)

#### ANEXO 6 - PARAFISCALES JURÍDICAS

'El proponente deberá anexar la certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales - Personas Jurídicas - (ANEXO 6) de conformidad con el numeral X.X.X. título ANEXO 6 - PARAFISCALES JURÍDICAS del documento de condiciones generales.

#### ANEXO 7 - PARAFISCALES NATURALES

El proponente deberá anexar la declaración juramentada de pagos correspondientes a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales (personas naturales) (ANEXO No. 7) de conformidad con el numeral X.X.X. título ANEXO 7 - PARAFISCALES NATURALES del documento de condiciones generales.

#### VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE MIPYME

En caso de desempate, se tendrá en cuenta la clasificación de MIPYME acreditada en El Registro Único de Proponentes de conformidad con el numeral X.X.X. título VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE MIPYME de este documento de condiciones particulares.

#### ANTECEDENTES FISCALES, DISCIPLINARIOS Y PENALES

Ni el proponente ni ninguno de sus integrantes en caso de ser plural, podrán estar reportados, para el momento del cierre del proceso y para la suscripción del contrato, en el boletín de responsables fiscales, antecedentes disciplinarios de la procuraduría y antecedentes de policía nacional de conformidad con el numeral X.X.X. título ANTECEDENTES FISCALES, DISCIPLINARIOS Y PENALES del documento de condiciones generales.

#### MULTAS POR INFRACCIONES AL CÓDIGO DE POLICÍA

El proponente deberá aportar con su propuesta el correspondiente certificado de antecedentes penales expedido por la policía nacional en los términos el numeral X.X.X. título MULTAS POR INFRACCIONES AL CÓDIGO DE POLICÍA del documento de condiciones generales.

#### PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS EXTRANJERAS Y PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS

En el caso de las personas jurídicas privadas extranjeras sin sucursal en Colombia, deben tener en cuenta que, de resultar adjudicatarias del presente proceso, deberán proceder de conformidad con el numeral X.X.X. título PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS EXTRANJERAS Y PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS del documento de condiciones generales.

#### CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA EMPRESAS CON MÁXIMO DIEZ (10) TRABAJADORES O MÁS DE DIEZ (10) TRABAJADORES

El proponente deberá anexar para empresas con máximo 10 trabajadores o el de cumplimiento para empresas con más de 10 trabajadores el documento diligenciado (ANEXO No. 14) de conformidad con el numeral X.X.X. título CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA EMPRESAS CON MÁXIMO DIEZ (10) TRABAJADORES O MÁS DE DIEZ (10) TRABAJADORES del complemento del pliego de condiciones.

#### ANEXO 4 - MINUTA DE FIANZA

La minuta de fianza será diligenciada y aportada por el proponente de conformidad con el numeral X.X.X. título ANEXO 4 - MINUTA DE FIANZA del documento de condiciones generales.

* 1. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO.

#### ANEXO 2- MANIFESTACIÓN PERSONAL CLAVE

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el Anexo No. 2 de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican.

* 1. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO.

#### CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL.

La entidad realizará la verificación de la capacidad financiera y organizacional de los proponentes salvo los extranjeros o cada uno de los integrantes del proponente plural sin sucursal o sin domicilio en Colombia, con fundamento en la información financiera contenida en el Registro Único de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. Para tal efecto, la información financiera deberá estar actualizada en el RUP mínimo a 31 de diciembre del año 20XX y en firme. Para el caso de los proponentes extranjeros persona jurídica con sucursal y persona natural con domicilio en Colombia, la verificación de la capacidad financiera se realizará con base en la información financiera contenida en el RUP, de acuerdo a la fecha de corte establecida en los países de origen o en sus estatutos sociales. Así mismo, la inscripción en el RUP deberá estar vigente y la información financiera en firme.

*(Para procesos de selección con fecha de cierre en los 4 primeros meses del año, se debe exigir la información financiera con fecha mínima de corte igual a la de los procesos de selección adelantados en el año inmediatamente anterior.*

*Para procesos de selección con fecha de cierre a partir del 1 de mayo de cada año, la fecha mínima de corte de la información financiera debe corresponder al cierre fiscal del año inmediatamente anterior al desarrollo del proceso de selección.*

Todos los proponentes, sea proponente singular o todos los integrantes del proponente plural, ***persona natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia***, deberán diligenciar el **Anexo No. 3 INFORMACIÓN FINANCIERA,** el cual deberá estar soportado en el último balance de acuerdo con el cierre fiscal en el país de origen o en el balance de apertura si son sociedades nuevas, para lo cual aportarán certificación de un contador público con inscripción profesional vigente ante la Junta Central de Contadores de Colombia en la que certifique la fecha del cierre en el país de origen y avale dicha información, acompañada de fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del presente proceso y no deberá tener sanciones durante el periodo certificado.

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el **Anexo No. 3 INFORMACIÓN FINANCIERA** deberá presentarse firmado por el Representante Legal y contador público con inscripción profesional vigente ante la Junta Central de Contadores de Colombia, acompañado de traducción simple al idioma español, con los valores expresados en la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio representativa del mercado de la fecha de corte de la información financiera, de conformidad con el artículo 251 del Código General del Proceso y con el artículo 480 del Código de Comercio.

En el caso de las Uniones Temporales y los Consorcios, los indicadores se calcularán con base en la suma aritmética de las partidas contables de cada uno de los integrantes.

En caso de no cumplir con la Capacidad financiera y/u organizacional, la propuesta se considerará NO HÁBIL.

##### VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

1. **Índice de Liquidez: Deberá ser mayor o igual a uno coma dos (1,2).**

Índice de Liquidez =       Activo Corriente      >=1,2

 Pasivo Corriente

En concordancia con lo establecido en el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación, para el cálculo de los indicadores financieros de liquidez y razón de cobertura de intereses, en el cual el denominador sea cero (0), la entidad calificará la propuesta como HÁBIL en lo que se refiere a estos indicadores.

1. **Nivel de Endeudamiento: Deberá ser menor o igual a cero coma setenta (0,70).**

Nivel de Endeudamiento    =     Pasivo Total      <= 0,70

 Activo Total

1. **Razón de cobertura de intereses: Deberá ser mayor o igual a uno coma cinco (1,5).**

Razón de cobertura de intereses =  Utilidad operacional

 Gastos financieros

En concordancia con lo establecido en el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación, para el cálculo de los indicadores financieros de liquidez y razón de cobertura de intereses, en el cual el denominador sea cero (0), la entidad calificará la propuesta como HÁBIL en lo que se refiere a estos indicadores.

1. **Capital de trabajo: Deberá ser mayor o igual a: $ XXXXX.** *ESTE VALOR DEBE CORRESPONDER AL* ***30%*** *DEL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL.*

*PARA EL CASO DE CONSULTORÍAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS E INTERVENTORÍAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTE VALOR DEBE CORRESPONDER AL* ***30%*** *DEL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL, SI ESTE VALOR* ***NO SUPERA*** *LOS 5.000 SMMLV. EN CASO DE ESTAR ENTRE 5.000 Y 10.000 SMMLV, EL VALOR CORRESPONDERÁ AL* ***20%*** *DEL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL, Y PARA PRESUPUESTOS SUPERIORES A 10.000 SMMLV CORRESPONDE AL 10% DEL POE, EN FUNCIÓN DE SIGUIENTE TABLA:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SMMLV** | **ANTICIPO** | **KT** |
| 0 a 5.000 | 0% | 30% |
| 5.000 a 10.000 | 10% | 20% |
| Más de 10.000 | 20% | 10% |

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente

Cada integrante del consorcio o unión temporal debe acreditar como mínimo un Capital de Trabajo del 30% del valor total exigido.

*(PARA EL CASO DE CONSULTORÍAS A LAS CUALES NO LE SEA APLICABLE EL ANTICIPO, ELIMINE EL SIGUIENTE PÁRRAFO Y ELIMINE EL NUMERAL DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN, EN EL CUAL EL PROPONENTE MANIFIESTA ACEPTACIÓN O NO EL ANTICIPO)*

*Si el proponente renuncia a la entrega del anticipo en su Carta de Presentación (Anexo 1), el Capital de Trabajo deberá ser mayor o igual a: $ XXXX (ESTE VALOR DEBE CORRESPONDER AL 30% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL)*

*(EN CASO DE TRATARSE DE UN PROCESO DE SELECCIÓN POR GRUPOS UTILICE LOS SIGUIENTES TEXTOS Y ELIMINE LOS ANTERIORES PÁRRAFO)*

El Capital de Trabajo para cada uno de los GRUPOS para el cual se formule propuesta, deberá ser mayor o igual a los valores que se expresan a continuación:

*ESTE VALOR DEBE CORRESPONDER AL* ***30%*** *DEL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL SI ESTE* ***NO SUPERA*** *LOS 5.000 SMMLV DEL RESPECTIVO GRUPO. EN CASO DE ESTAR ENTRE 5.000 Y 10.000 SMMLV, EL VALOR CORRESPONDERÁ AL* ***20%*** *DEL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL RESPECTIVO GRUPO, Y PARA PRESUPUESTOS SUPERIORES A 10.000 SMMLV CORRESPONDE AL 10% DEL POE DEL RESPECTIVO GRUPO, EN FUNCIÓN DE SIGUIENTE TABLA:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SMMLV** | **ANTICIPO** | **KT** |
| 0 a 5.000 | 0% | 30% |
| 5.000 a 10.000 | 10% | 20% |
| Más de 10.000 | 20% | 10% |

|  |  |
| --- | --- |
| GRUPO | CAPITAL DE TRABAJO |
| X | $XXX.XXX.XXX |
| X | $XXX.XXX.XXX |
| X | $XXX.XXX.XXX |

 Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente

Cada integrante del proponente plural debe acreditar como mínimo un Capital de Trabajo del 30% del total exigido.

*Si el proponente renuncia a la entrega del anticipo en su Carta de Presentación (Anexo 1), el Capital de Trabajo deberá ser mayor o igual a: (ESTE VALOR DEBE CORRESPONDER AL 30% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO DEL RESPECTIVO GRUPO)*

|  |  |
| --- | --- |
| GRUPO | CAPITAL DE TRABAJO |
| X | $XXX.XXX.XXX |
| X | $XXX.XXX.XXX |
| X | $XXX.XXX.XXX |

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente

Cada integrante del proponente plural debe acreditar como mínimo un Capital de Trabajo del 30% del total exigido.

El proponente que presente propuesta para más de un GRUPO deberá acreditar como mínimo el Capital de Trabajo más alto exigido entre los diferentes GRUPOS para los cuales se formule propuesta

##### VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN

El IDU verificará el cumplimiento de los siguientes indicadores para medir el rendimiento de las inversiones y la eficacia en el uso de activos del proponente, según la información indicada en el RUP o en el Anexo No. 3 para los proponentes extranjeros sin domicilio en el país:

1. **Rentabilidad del patrimonio: Deberá ser mayor o igual a cero (0,00).**

Rentabilidad del patrimonio = Utilidad operacional    >= 0,00

                    Patrimonio.

1. **Rentabilidad del activo: Deberá ser mayor o igual a cero (0,00).**

 Rentabilidad del activo =   Utilidad operacional    >= 0,00

           Activo total.

# FACTORES PONDERABLES:

Los Proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las normas legales pertinentes, y en este pliego de condiciones el criterio de **HÁBIL** para el respectivo GRUPO, serán tenidos en cuenta para la asignación de puntaje, de conformidad con los criterios de selección y adjudicación que se establecen a continuación, los cuales determinarán el ORDEN DE ELEGIBILIDAD en cada GRUPO de las PROPUESTAS:

|  |  |
| --- | --- |
| **CRITERIOS DE SELECCIÓN** | **PUNTAJES** |
| 1. **EXPERIENCIA PARA CADA GRUPO**
 | **870 PUNTOS** |
| 1. **CAPACITACIÓN**
 | **20 PUNTOS** |
| 1. **PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL**
 | **100 PUNTOS** |
| 1. **PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD**
 | **10 PUNTOS** |
| **Total :** | **1.000 PUNTOS** |

##

Se considerarán elegibles aquellos proponentes que hayan obtenido un puntaje acumulado mínimo de **setecientos setenta (770)** puntos en la calificación de la propuesta técnica.

* 1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

*(EN CASO DE REQUERIR MAS DE 1 CÓDIGO UNSPSC UTILICE LOS TEXTOS SOMBREADOS. SI SE TRATA DE 1 SOLO CÓDIGO ADAPTE EL TEXTO A SINGULAR)*

El proponente persona natural o jurídica o plural deberá acreditar la experiencia con el certificado de inscripción, calificación y clasificación RUP de acuerdo al clasificador de bienes y servicios en tercer nivel expresado en SMMLV de conformidad con alguno de los códigos solicitados en el presente pliego de condiciones.

También podrá acreditar experiencia de contratos ejecutados celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en las cuales el interesado tenga o haya tenido participación, para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMMLV, de conformidad con alguno de los códigos solicitados.

Cada uno de los contratos aportados como experiencia deberá estar clasificado en alguno de los siguientes códigos:

|  |  |
| --- | --- |
| Clasificación UNSPSC | Descripción  |
|  |  |
|  |  |

**INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (ANEXO No. 5)**

Teniendo en cuenta que la experiencia en tercer nivel es muy general para el presente proceso de selección, la entidad requiere además verificar la experiencia en la siguiente especialidad.

*[SERÁ RESPONSABILIDAD DEL ÁREA TÉCNICA INICIADORA DEL PROCESO ESTABLECER LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROCESO, TENIENDO EN CUENTA SU OBJETO Y NATURALEZA, QUE DE LAS VIÑETAS ESTABLECIDAS PARA CADA CASO SOLAMENTE APLICARÁN LAS QUE TENGAN RELACIÓN CON EL OBJETO A CONTRATAR Y OBSERVANDO LAS REGLAS DISPUESTAS SEGÚN SEA EL CASO. PARA AQUELLOS PROCESOS EN LOS CUALES DADA LA NATURALEZA O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL OBJETO A CONTRATAR NO RESULTEN APLICABLES A LAS EXPERIENCIAS AQUÍ APROBADAS, SE INCLUIRÁ LA EXPERIENCIA PARA CADA PROCESO EN PARTICULAR INCORPORANDO EN EL GLOSARIO LAS DEFINICIONES NECESARIAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA MISMA]*

Experiencia en contratos, que incluyan:

*[Para el caso de* ***CONSTRUCCIÓN de Espacio Público*** *utilice las siguientes viñetas según aplique. Para interventoría a proyectos de estudio, diseño y construcción utilice las dos últimas viñetas y elimine la primera, precisando que en todo caso debe acreditar experiencia en ambas viñetas.]*

*[Para el caso de* ***Elaboración de Estudios y Diseños para la construcción******de espacio público****, aquí debe ir la siguiente experiencia]*

**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO QUE INCLUYAN REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS**

**NOTA 1:** A título de referencia, entiéndase por espacio público lo relacionado en los artículos 239 y 241 del decreto 190 de 2004, se excluyen las fachadas y cubiertas de los edificios.

**NOTA 2:** Será válida la experiencia en urbanismo de unidades residenciales, para acreditar esta experiencia, se deberá presentar el desglose del valor ejecutado de las actividades de urbanismo.

**NOTA 3:** Para el caso de acreditación de experiencia en urbanismo de unidades residenciales no serán aplicables literales o y p del numeral 5.2.1.1 CONDICIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA.

*[Para el caso de* ***Interventoría a Estudios y Diseños para la construcción******de espacio público****, aquí debe ir la siguiente experiencia]*

**ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO QUE INCLUYAN REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS**

**NOTA 1:** A título de referencia, entiéndase por espacio público lo relacionado en los artículos 239 y 241 del decreto 190 de 2004, se excluyen las fachadas y cubiertas de los edificios.

**NOTA 2:** Será válida la experiencia en urbanismo de unidades residenciales, para acreditar esta experiencia, se deberá presentar el desglose del valor ejecutado de las actividades de urbanismo.

**NOTA 3:** Para el caso de acreditación de experiencia en urbanismo de unidades residenciales no serán aplicables literales o y p del numeral 5.2.1.1 CONDICIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA.

*[Para el caso de* ***Interventoría a la construcción******de espacio público****, aquí debe ir la siguiente experiencia]*

**INTERVENTORÍA a la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO QUE INCLUYAN REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS**

**NOTA 1:** A título de referencia, entiéndase por espacio público lo relacionado en los artículos 239 y 241 del decreto 190 de 2004, se excluyen las fachadas y cubiertas de los edificios.

**NOTA 2:** Será válida la experiencia en urbanismo de unidades residenciales, para acreditar esta experiencia, se deberá presentar el desglose del valor ejecutado de las actividades de urbanismo.

**NOTA 3:** Para el caso de acreditación de experiencia en urbanismo de unidades residenciales no serán aplicables literales o y p del numeral 5.2.1.1 CONDICIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA.

*[Para el caso de* ***MANTENIMIENTO de Espacio Público*** *utilice las siguientes viñetas según aplique. Para interventoría a proyectos de estudio, diseño y mantenimiento utilice las dos últimas viñetas y elimine la primera, precisando que en todo caso debe acreditar experiencia en ambas viñetas.]*

*Si se trata de un proyecto de estudios y diseños para mantenimiento utilice la siguiente viñeta, eliminando las restantes.*

* **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O ADECUACIÓN O AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO QUE INCLUYAN REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS**

**NOTA 1:** A título de referencia, entiéndase por espacio público lo relacionado en los artículos 239 y 241 del decreto 190 de 2004, se excluyen las fachadas y cubiertas de los edificios.

**NOTA 2:** Será válida la experiencia en urbanismo de unidades residenciales, para acreditar esta experiencia, se deberá presentar el desglose del valor ejecutado de las actividades de urbanismo.

**NOTA 3:** Para el caso de acreditación de experiencia en urbanismo de unidades residenciales no serán aplicables literales o y p del numeral 5.2.1.1 CONDICIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA.

*Si se trata de un proyecto de* ***interventoría a estudios y diseños para mantenimiento de espacio público*** *utilice las dos siguientes viñetas, eliminando las restantes.*

* **ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O ADECUACIÓN O AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO QUE INCLUYAN REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS**

**NOTA 1:** A título de referencia, entiéndase por espacio público lo relacionado en los artículos 239 y 241 del decreto 190 de 2004, se excluyen las fachadas y cubiertas de los edificios.

**NOTA 2:** Será válida la experiencia en urbanismo de unidades residenciales, para acreditar esta experiencia, se deberá presentar el desglose del valor ejecutado de las actividades de urbanismo.

**NOTA 3:** Para el caso de acreditación de experiencia en urbanismo de unidades residenciales no serán aplicables literales o y p del numeral 5.2.1.1 CONDICIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA.

*Si se trata de un proyecto de* ***interventoría a mantenimiento de espacio público*** *utilice la siguiente viñeta, eliminando las restantes.*

* **INTERVENTORÍA de: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O ADECUACIÓN O AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO de OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO QUE INCLUYAN REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS**

**NOTA 1:** A título de referencia, entiéndase por espacio público lo relacionado en los artículos 239 y 241 del decreto 190 de 2004, se excluyen las fachadas y cubiertas de los edificios.

**NOTA 2:** Será válida la experiencia en urbanismo de unidades residenciales, para acreditar esta experiencia, se deberá presentar el desglose del valor ejecutado de las actividades de urbanismo.

**NOTA 3:** Para el caso de acreditación de experiencia en urbanismo de unidades residenciales no serán aplicables literales o y p del numeral 5.2.1.1 CONDICIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA.

*[Para el caso de* ***CONSTRUCCIÓN de Vías*** *utilice las siguientes viñetas según aplique. Para interventoría a proyectos de estudio, diseño y construcción utilice las cuatro últimas viñetas y elimine las dos primeras, precisando que en todo caso debe acreditar experiencia en interventoría de estudios y diseños e interventoría de obra.]*

*[Para el caso de* ***Elaboración de Estudios y Diseños para la construcción******de vías****, aquí debe ir la siguiente experiencia]*

* **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA: LA Construcción y/O RECONSTRUCCIÓN y/o mejoramiento de infraestructura vial para tráfico VEHICULAR AUTOMOTOR DE VÍAS URBANAS**

**O**

* **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA: LA Construcción y/O RECONSTRUCCIÓN y/o mejoramiento de infraestructura vial para tráfico VEHICULAR AUTOMOTOR DE VÍAS INTERURBANAS DE LA MALLA VIAL PRIMARIA**

***Nota 1:*** *No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto y/o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades referidas a la experiencia en consultoría solicitada: vías férreas o parqueaderos o pistas de aeropuertos o componentes de seguridad vial o semaforización o puentes o zonas de acceso o de circulación vehicular en unidades residenciales de oficina o comerciales.*

***Nota 2:*** *Para las certificaciones que acrediten experiencias con objetos de denominación diferentes al señalado, se verificará que el contrato contenga las actividades solicitadas como experiencia de acuerdo al glosario establecido por esta entidad.*

**Nota 3**: Para los efectos del presente proceso de selección, no se tendrán en cuenta contratos de estudios y diseños cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en actividades de conservación.

*[Para el caso de* ***Interventoría a Estudios y Diseños para la construcción******de vías****, aquí debe ir la siguiente experiencia]*

* **ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA: LA Construcción y/O RECONSTRUCCIÓN y/o mejoramiento de infraestructura vial para tráfico VEHICULAR automotor DE VÍAS URBANAS O**

**ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA: LA Construcción y/O RECONSTRUCCIÓN y/o mejoramiento de infraestructura vial para tráfico VEHICULAR automotor DE VÍAS INTERURBANAS DE LA MALLA VIAL PRIMARIA**

***Nota 1:*** *No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto y/o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades referidas a la experiencia en consultoría solicitada: vías férreas o parqueaderos o pistas de aeropuertos o componentes de seguridad vial o semaforización o puentes o zonas de acceso o de circulación vehicular en unidades residenciales de oficina o comerciales.*

***Nota 2:*** *Para las certificaciones que acrediten experiencias con objetos de denominación diferentes al señalado, se verificará que el contrato contenga las actividades solicitadas como experiencia de acuerdo al glosario establecido por esta entidad.*

**Nota 3**: Para los efectos del presente proceso de selección, no se tendrán en cuenta contratos de estudios y diseños y/o interventoría a estudios y diseños cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en actividades de conservación.

*[Para el caso de* ***Interventoría******construcción de vías****, aquí debe ir la siguiente experiencia]*

* **INTERVENTORÍA PARA: LA Construcción y/O RECONSTRUCCIÓN y/o mejoramiento de infraestructura vial para tráfico VEHICULAR AUTOMOTOR DE VÍAS URBANAS O**
* **INTERVENTORÍA PARA: LA Construcción y/O RECONSTRUCCIÓN y/o mejoramiento de infraestructura vial para tráfico VEHICULAR AUTOMOTOR DE VÍAS INTERURBANAS DE LA MALLA VIAL PRIMARIA**

**Nota 1:** No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto y/o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades referidas a la experiencia solicitada en consultoría: vías férreas o parqueaderos o pistas de aeropuertos o componentes de seguridad vial o semaforización o puentes o zonas de acceso o de circulación vehicular en unidades residenciales o de oficina o comerciales.

***Nota 2:*** *Para las certificaciones que acrediten experiencias con objetos de denominación diferentes al señalado, se verificará que el contrato contenga las actividades solicitadas como experiencia de acuerdo al glosario establecido por esta entidad.*

**Nota 3**: Para los efectos del presente proceso de selección, no se tendrán en cuenta contratos de interventoría cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en actividades de conservación.

*[Para el caso de* ***MANTENIMIENTO de Vías*** *utilice las siguientes viñetas según aplique. Para interventoría a proyectos de estudio, diseño y mantenimiento utilice las cuatro últimas viñetas y elimine las dos primeras, precisando que en todo caso debe acreditar experiencia en interventoría de estudios y diseños e interventoría de obra.]*

*Si se trata de un proyecto de* ***estudios y diseños para mantenimiento de vías*** *utilice las dos siguientes viñetas, eliminando las restantes.*

* **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA: LA Construcción o rehabilitación o ADECUACIÓN O AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO o RECONSTRUCCIÓN de infraestructura vial para para tráfico VEHICULAR AUTOMOTOR DE VÍAS URBANAS**

**O**

* **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA: LA Construcción o rehabilitación o ADECUACIÓN O AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O RECONSTRUCCIÓN de infraestructura vial para para tráfico VEHICULAR AUTOMOTOR DE VÍAS INTERURBANAS DE LA MALLA VIAL PRIMARIA**

**Nota 1:** No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto y/o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades referidas a la experiencia en consultoría solicitada: vías férreas o parqueaderos o pistas de aeropuertos o componentes de seguridad vial o semaforización o puentes o zonas de acceso o de circulación vehicular en unidades residenciales o de oficina o comerciales.

**Nota 2:** Para las certificaciones que acrediten experiencias con objetos de denominación diferentes al señalado, se verificará que el contrato contenga las actividades solicitadas como experiencia de acuerdo al glosario establecido por esta entidad.

*Si se trata de un proyecto de* ***interventoría a estudios y diseños para mantenimiento de vías*** *utilice las cuatro siguientes viñeta, eliminando las restantes.*

* **ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA Construcción o rehabilitación o ADECUACIÓN O AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O RECONSTRUCCIÓN de infraestructura vial para para tráfico VEHICULAR AUTOMOTOR DE VÍAS URBANAS**

**O**

* **ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA Construcción o rehabilitación o ADECUACIÓN O AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO RECONSTRUCCIÓN de infraestructura vial para para tráfico VEHICULAR AUTOMOTOR DE VÍAS INTERURBANAS DE LA MALLA VIAL PRIMARIA**

**Nota 1:** No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto y/o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades referidas a la experiencia en consultoría solicitada: vías férreas o parqueaderos o pistas de aeropuertos o componentes de seguridad vial o semaforización o puentes o zonas de acceso o de circulación vehicular en unidades residenciales o de oficina o comerciales.

**Nota 2:** Para las certificaciones que acrediten experiencias con objetos de denominación diferentes al señalado, se verificará que el contrato contenga las actividades solicitadas como experiencia de acuerdo al glosario establecido por esta entidad.

*Si se trata de un proyecto de* ***interventoría a mantenimiento de vías*** *utilice las dos siguientes viñetas, eliminando las restantes.*

* **INTERVENTORÍA DE Construcción o INTERVENTORÍA DE rehabilitación o INTERVENTORÍA DE ADECUACIÓN O INTERVENTORÍA DE AMPLIACIÓN O INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO O INTERVENTORÍA DE MANTENIMIENTO O INTERVENTORÍA DE RECONSTRUCCIÓN de infraestructura vial para para tráfico VEHICULAR AUTOMOTOR DE VÍAS URBANAS O INTERURBANAS DE LA MALLA VIAL PRIMARIA**

**Nota 1:** No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto y/o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades referidas a la experiencia solicitada en consultoría: vías férreas o parqueaderos o pistas de aeropuertos o componentes de seguridad vial o semaforización o puentes o zonas de acceso o de circulación vehicular en unidades residenciales o de oficina o comerciales.

**Nota 2:** Para las certificaciones que acrediten experiencias con objetos de denominación diferentes al señalado, se verificará que el contrato contenga las actividades solicitadas como experiencia de acuerdo al glosario establecido por esta entidad.

*Si se trata de un proyecto de* ***interventoría al******mantenimiento de vías rurales*** *utilice las dos siguientes viñetas, eliminando las restantes.*

* **INTERVENTORÍA DE Construcción o INTERVENTORÍA DE Construcción o INTERVENTORÍA DE rehabilitación o INTERVENTORÍA DE ADECUACIÓN O INTERVENTORÍA DE AMPLIACIÓN O INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO O INTERVENTORÍA DE MANTENIMIENTO O INTERVENTORÍA DE RECONSTRUCCIÓN de infraestructura vial para para tráfico VEHICULAR AUTOMOTOR DE VÍAS URBANAS O VÍAS INTERURBANAS DE LA MALLA VIAL PRIMARIA O VÍAS INTERURBANAS DE LA MALLA VIAL SECUNDARIA O VÍAS INTERURBANAS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA.**

**Nota 1:** No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto y/o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades referidas a la experiencia solicitada en consultoría: vías férreas o parqueaderos o pistas de aeropuertos o componentes de seguridad vial o semaforización o puentes o zonas de acceso o de circulación vehicular en unidades residenciales o de oficina o comerciales.

**Nota 2:** Para las certificaciones que acrediten experiencias con objetos de denominación diferentes al señalado, se verificará que el contrato contenga las actividades solicitadas como experiencia de acuerdo al glosario establecido por esta entidad.

*[Para el caso de* ***CONSTRUCCIÓN O REFORZAMIENTO de Pontones*** *utilice las siguientes viñetas según aplique. Para interventoría a proyectos de estudio, diseño y mantenimiento utilice las tres últimas viñetas y elimine la primera, precisando que en todo caso debe acreditar experiencia en interventoría de estudios y diseños e interventoría de obra.]*

*Para el caso de* ***elaboración de estudios y diseños para la******construcción o reforzamiento de PONTONES,*** *aquí debe ir la siguiente experiencia]*

* **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA Construcción o reforzamiento estructural de pasos a desnivel VEHICULAR.**

**Paso e Intersección a desnivel vehicular:** Infraestructura formada por el cruce de dos o más corredores en distinto nivel, con la finalidad de no interrumpir el flujo vehicular, salvando obstáculos naturales o artificiales.

*[Para el caso de* ***interventoría a estudios y diseños para la******construcción o reforzamiento de PONTONES****, aquí debe ir la siguiente experiencia]*

* **ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA Construcción o reforzamiento estructural de pasos a desnivel.**

**Paso e Intersección a desnivel vehicular:** Infraestructura formada por el cruce de dos o más corredores en distinto nivel, con la finalidad de no interrumpir el flujo vehicular, salvando obstáculos naturales o artificiales

*[Para el caso de* ***Interventoría******construcción o reforzamiento de PONTONES****, aquí debe ir la siguiente experiencia]*

* **INTERVENTORÍA A Construcción o INTERVENTORÍA A reforzamiento estructural de pasos a desnivel VEHICULAR.**

**Paso e Intersección a desnivel vehicular:** Infraestructura formada por el cruce de dos o más corredores en distinto nivel, con la finalidad de no interrumpir el flujo vehicular, salvando obstáculos naturales o artificiales.

*[Para el caso de* ***MANTENIMIENTO DE PONTONES*** *utilice las siguientes viñetas según aplique. Para interventoría a proyectos de estudio, diseño y mantenimiento utilice las tres últimas viñetas y elimine la primera, precisando que en todo caso debe acreditar experiencia en ambas viñetas.]*

*Si se trata de un proyecto de* ***estudios y diseños para mantenimiento******de PONTONES*** *utilice la siguiente viñeta, eliminando las restantes.*

* **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA Construcción o rehabilitación O ADECUACIÓN o AMPLIACIÓN O MANTENIMIENTO o reforzamiento estructural de pasos a desnivel VEHICULAR.**

**Paso e Intersección a desnivel vehicular:** Infraestructura formada por el cruce de dos o más corredores en distinto nivel, con la finalidad de no interrumpir el flujo vehicular, salvando obstáculos naturales o artificiales.

*Si se trata de un proyecto de* ***interventoría a estudios y diseños de mantenimiento******de PONTONES*** *utilice la siguiente viñeta, eliminando las restantes.*

* **ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O, INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA Construcción o rehabilitación O ADECUACIÓN o AMPLIACIÓN O MANTENIMIENTO o reforzamiento estructural de pasos a desnivel VEHICULAR.**

**Paso e Intersección a desnivel vehicular:** Infraestructura formada por el cruce de dos o más corredores en distinto nivel, con la finalidad de no interrumpir el flujo vehicular, salvando obstáculos naturales o artificiales.

*Si se trata de un proyecto de* ***interventoría a mantenimiento de PONTONES*** *utilice la siguiente viñeta, eliminando las restantes.*

* **INTERVENTORÍA DE Construcción o INTERVENTORÍA DE rehabilitación O INTERVENTORÍA DE AMPLIACIÓN O INTERVENTORÍA DE ADECUACIÓN O INTERVENTORÍA DE MANTENIMIENTO o INTERVENTORÍA DE reforzamiento estructural de PASOS A DESNIVEL VEHICULAR.**

**Paso e Intersección a desnivel vehicular:** Infraestructura formada por el cruce de dos o más corredores en distinto nivel, con la finalidad de no interrumpir el flujo vehicular, salvando obstáculos naturales o artificiales.

*[Para el caso de* ***CONSTRUCCIÓN O REFORZAMIENTO de intersecciones a desnivel*** *utilice las siguientes viñetas según aplique. Para interventoría a proyectos de estudio, diseño y mantenimiento utilice las tres últimas viñetas y elimine la primera, precisando que en todo caso debe acreditar experiencia en interventoría de estudios y diseños e interventoría de obra.]*

*[Para el caso de* ***elaboración de estudios y diseños para la******construcción o reforzamiento de intersecciones a desnivel****, aquí debe ir la siguiente experiencia]*

* **ESTUDIOS Y DISEÑO PARA Construcción o reforzamiento estructural de pasos a desnivel VEHICULAR.**

*No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto y/o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades referidas a la experiencia en consultoría solicitada: construcción o reforzamiento estructural de pontones o puentes peatonales.*

**Paso e Intersección a desnivel vehicular:** Infraestructura formada por el cruce de dos o más corredores en distinto nivel, con la finalidad de no interrumpir el flujo vehicular, salvando obstáculos naturales o artificiales.

**Nota**: En el caso de vías de malla vial secundaria y/o terciaria, el puente vehicular deberá cumplir una sección transversal de mínimo XX m de ancho y luces de tres veces el ancho del puente, con acabado en concreto hidráulico o asfaltico.

*[Para el caso de* ***interventoría a estudios y diseños para la******construcción o reforzamiento de intersecciones a desnivel****, aquí debe ir la siguiente experiencia]*

* **ESTUDIOS Y DISEÑO Y/O, INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA Construcción o reforzamiento estructural de pasos a desnivel VEHICULAR.**

*No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto y/o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades referidas a la experiencia en consultoría solicitada: construcción o reforzamiento estructural de pontones o puentes peatonales.*

**Paso e Intersección a desnivel vehicular:** Infraestructura formada por el cruce de dos o más corredores en distinto nivel, con la finalidad de no interrumpir el flujo vehicular, salvando obstáculos naturales o artificiales

**Nota**: En el caso de vías de malla vial secundaria y/o terciaria, el puente vehicular deberá cumplir una sección transversal de mínimo XX m de ancho y luces de tres veces el ancho del puente, con acabado en concreto hidráulico o asfaltico.

*[Para el caso de* ***Interventoría******construcción o reforzamiento de intersecciones a desnivel****, aquí debe ir la siguiente experiencia]*

* **INTERVENTORÍA A Construcción o INTERVENTORÍA A reforzamiento estructural de pasos a desnivel VEHICULAR.**

*No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto y/o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades referidas a la experiencia solicitada en consultoría: construcción o reforzamiento estructural de pontones o puentes peatonales.*

**Paso e Intersección a desnivel vehicular:** Infraestructura formada por el cruce de dos o más corredores en distinto nivel, con la finalidad de no interrumpir el flujo vehicular, salvando obstáculos naturales o artificiales.

**Nota**: En el caso de vías de malla vial secundaria y/o terciaria, el puente vehicular deberá cumplir una sección transversal de mínimo XX m de ancho y luces de tres veces el ancho del puente, con acabado en concreto hidráulico o asfaltico.

*[Para el caso de* ***MANTENIMIENTO de Intersecciones a desnivel*** *utilice las siguientes viñetas según aplique. Para interventoría a proyectos de estudio, diseño y mantenimiento utilice las tres últimas viñetas y elimine la primera, precisando que en todo caso debe acreditar experiencia en ambas viñetas.]*

*Si se trata de un proyecto de* ***estudios y diseños para mantenimiento******de Intersecciones a desnivel*** *utilice la siguiente viñeta, eliminando las restantes.*

* **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA Construcción o rehabilitación O ADECUACIÓN o AMPLIACIÓN O MANTENIMIENTO o reforzamiento estructural de pasos a desnivel VEHICULAR.**

*No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto y/o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades referidas a la experiencia en consultoría solicitada: construcción o reforzamiento estructural de pontones o puentes peatonales.*

**Paso e Intersección a desnivel vehicular:** Infraestructura formada por el cruce de dos o más corredores en distinto nivel, con la finalidad de no interrumpir el flujo vehicular, salvando obstáculos naturales o artificiales.

**Nota**: En el caso de vías de malla vial secundaria y/o terciaria, el puente vehicular deberá cumplir una sección transversal de mínimo XX m de ancho y luces de tres veces el ancho del puente, con acabado en concreto hidráulico o asfaltico.

*Si se trata de un proyecto de* ***interventoría a estudios y diseños de Intersecciones a desnivel*** *para mantenimiento utilice la siguiente viñeta, eliminando las restantes.*

* **ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O, INTERVENTORÍA PARA LA Construcción o rehabilitación O ADECUACIÓN o AMPLIACIÓN O MANTENIMIENTO o reforzamiento estructural de pasos a desnivel VEHICULAR.**

*No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto y/o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades referidas a la experiencia en consultoría solicitada: construcción o reforzamiento estructural de pontones o puentes peatonales.*

**Paso e Intersección a desnivel vehicular:** Infraestructura formada por el cruce de dos o más corredores en distinto nivel, con la finalidad de no interrumpir el flujo vehicular, salvando obstáculos naturales o artificiales.

**Nota**: En el caso de vías de malla vial secundaria y/o terciaria, el puente vehicular deberá cumplir una sección transversal de mínimo XX m de ancho y luces de tres veces el ancho del puente, con acabado en concreto hidráulico o asfaltico.

*Si se trata de un proyecto de* ***interventoría a mantenimiento de Intersecciones a desnivel*** *utilice la siguiente viñeta, eliminando las restantes.*

* **INTERVENTORÍA DE Construcción o INTERVENTORÍA DE rehabilitación O INTERVENTORÍA DE AMPLIACIÓN O INTERVENTORÍA DE ADECUACIÓN O INTERVENTORÍA DE MANTENIMIENTO o INTERVENTORÍA DE reforzamiento estructural de PASOS A DESNIVEL VEHICULAR.**

*No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto y/o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades referidas a la experiencia solicitada en consultoría: construcción o reforzamiento estructural de pontones o puentes peatonales.*

**Paso e Intersección a desnivel vehicular:** Infraestructura formada por el cruce de dos o más corredores en distinto nivel, con la finalidad de no interrumpir el flujo vehicular, salvando obstáculos naturales o artificiales.

**Nota**: En el caso de vías de malla vial secundaria y/o terciaria, el puente vehicular deberá cumplir una sección transversal de mínimo XX m de ancho y luces de tres veces el ancho del puente, con acabado en concreto hidráulico o asfaltico.

*[Para el caso de* ***CONSTRUCCIÓN de puentes peatonales metálicos o en concreto*** *utilice las siguientes viñetas según aplique. Para interventoría a proyectos de estudio, diseño y mantenimiento utilice las tres últimas viñetas y elimine la primera, precisando que en todo caso debe acreditar experiencia en interventoría de estudios y diseños e interventoría de obra.]*

*[Para el caso de* ***elaboración de estudios y diseños para la******construcción de puentes peatonales metálicos o en concreto****, aquí debe ir la siguiente experiencia]*

* **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE puentes peatonales O VEHICULARES (metálicos O EN CONCRETO)**

*Instrucción: El área técnica de acuerdo con la naturaleza del proyecto definirá si el puente es metálico o en concreto.*

*No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto y/o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades referidas a la experiencia en consultoría solicitada: construcción o reforzamiento estructural de pontones.*

*[Para el caso de* ***interventoría a estudios y diseños para la******construcción de puentes peatonales metálicos o en concreto****, aquí debe ir la siguiente experiencia]*

* **ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE puentes peatonales O VEHICULARES (metálicos O EN CONCRETO)**

*Instrucción: El área técnica de acuerdo con la naturaleza del proyecto definirá si el puente es metálico o en concreto.*

*No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto y/o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades referidas a la experiencia en consultoría solicitada: construcción o reforzamiento estructural de pontones.*

*[Para el caso de* ***interventoría*** *para la* ***construcción de puentes peatonales metálicos o en concreto****, aquí debe ir la siguiente experiencia]*

* **INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN o INTERVENTORÍA A REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE puentes peatonales O VEHICULARES (metálicos O EN CONCRETO)**

*Instrucción: El área técnica de acuerdo con la naturaleza del proyecto definirá si el puente es metálico o en concreto.*

*No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto y/o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades referidas a la experiencia solicitada en consultoría: construcción o reforzamiento estructural de pontones.*

*[Para el caso de* ***MANTENIMIENTO de puentes peatonales metálicos o en concreto*** *utilice las siguientes viñetas según aplique. Para interventoría a proyectos de estudio, diseño y mantenimiento utilice las tres últimas viñetas y elimine la primera, precisando que en todo caso debe acreditar experiencia en ambas viñetas.]*

*Si se trata de un proyecto de* ***estudios y diseños para mantenimiento de puentes peatonales metálicos o en concreto*** *utilice la siguiente viñeta, eliminando las restantes.*

* **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O MANTENIMIENTO O ADECUACIÓN O AMPLIACIÓN O REFORZAMIENTO DE puentes peatonales O VEHICULARES (metálicos o EN CONCRETO).**

*No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto y/o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades referidas a la experiencia en consultoría solicitada: construcción o reforzamiento estructural de pontones.*

*Si se trata de un proyecto de* ***interventoría a estudios y diseños para mantenimiento de puentes peatonales metálicos o en concreto*** *utilice las dos siguientes viñetas, eliminando las restantes.*

* **ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN O MANTENIMIENTO O ADECUACIÓN O AMPLIACIÓN O REFORZAMIENTO DE puentes peatonales O VEHICULARES (metálicos o EN CONCRETO).**

*No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto y/o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades referidas a la experiencia en consultoría solicitada: construcción o reforzamiento estructural de pontones.*

*Si se trata de un proyecto de* ***interventoría a mantenimiento de puentes peatonales metálicos o en concreto*** *utilice la siguiente viñeta, eliminando las restantes.*

* **INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN o INTERVENTORÍA DE MANTENIMIENTO O INTERVENTORÍA DE ADECUACIÓN O INTERVENTORÍA DE AMPLIACIÓN O INTERVENTORÍA DE REFORZAMIENTO DE puentes peatonales O VEHICULARES (metálicos o EN CONCRETO).**

*No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto y/o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades referidas a la experiencia solicitada en consultoría: construcción o reforzamiento estructural de pontones.*

*[Para el caso de* ***SITIOS INESTABLES*** *utilice las siguientes viñetas según aplique. Para interventoría a proyectos de estudio, diseño y mantenimiento utilice las tres últimas viñetas y elimine la primera, precisando que en todo caso debe acreditar experiencia en ambas viñetas.]*

*[Para el caso de* ***elaboración de estudios y diseños para obras de sitios inestables****, aquí debe ir la siguiente experiencia]*

* **ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE PROYECTOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES O DE CONTENCIÓN DE TALUDES**

*[Para el caso de* ***interventoría a estudios y diseños para obras de sitios inestables****, aquí debe ir la siguiente experiencia]*

**ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE PROYECTOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES O DE CONTENCIÓN DE TALUDES**

*[Para el caso de* ***interventoría a obras de******sitios inestables****, aquí debe ir la siguiente experiencia]*

* **INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN O INTERVENTORÍA DE REHABILITACIÓN DE PROYECTOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES O DE CONTENCIÓN DE TALUDES**

*[Para el caso de proyectos de* ***CONSTRUCCIÓN*** *de* ***estaciones TRANSMILENIO*** *utilice las siguientes viñetas según aplique. Para interventoría a proyectos de estudio, diseño y construcción utilice las viñetas precisando que en todo caso debe acreditar experiencia en interventoría de estudios y diseños e interventoría de obra.]*

*[Para el caso de proyectos de* ***estudios y diseños para la******construcción de estaciones Transmilenio****, aquí debe ir la siguiente experiencia]*

* **ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN de edificaciones de ESTRUCTURAS METÁLICAS y en concreto CON UN ÁREA igual o MAYOR A XXXXXX M2.**

**Nota:** Para la acreditación del área mínima intervenida, cuando el contrato aportado haya sido ejecutado por un consorcio o una unión temporal, será validado el total del área intervenida en el contrato, siempre que el porcentaje de participación del proponente o integrante del proponente que aporta la experiencia haya sido mínimo el 25% dentro de la estructura plural, de lo contrario el área será afectada por el porcentaje de participación del proponente o integrante del proponente que reporte el RUP del contrato que se pretende acreditar; salvo si hubo distribución de actividades diferenciadas en la estructura plural, en cuyo caso el proponente debe anexar con su propuesta el documento soporte en el cual se puedan verificar dichas actividades.

*[En caso que el alcance del proyecto incluya intervención de la vía, adicionalmente deberá solicitarse experiencia en de vías]*

*[Para el caso de proyectos de* ***interventoría a******estudios y diseños para la******construcción de estaciones Transmilenio****, aquí debe ir la siguiente experiencia]*

**ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y/O INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN de edificaciones de ESTRUCTURAS METÁLICAS y en concreto CON UN ÁREA igual o MAYOR A XXXXXX M2.**

**Nota:** Para la acreditación del área mínima intervenida, cuando el contrato aportado haya sido ejecutado por un consorcio o una unión temporal, será validado el total del área intervenida en el contrato, siempre que el porcentaje de participación del proponente o integrante del proponente que aporta la experiencia haya sido mínimo el 25% dentro de la estructura plural, de lo contrario el área será afectada por el porcentaje de participación del proponente o integrante del proponente que reporte el RUP del contrato que se pretende acreditar; salvo si hubo distribución de actividades diferenciadas en la estructura plural, en cuyo caso el proponente debe anexar con su propuesta el documento soporte en el cual se puedan verificar dichas actividades.

*[En caso que el alcance del proyecto incluya intervención de la vía, adicionalmente deberá solicitarse experiencia en vías]*

*[Para el caso de proyectos de* ***Interventoría*** *para la* ***construcción de estaciones Transmilenio****, aquí debe ir la siguiente experiencia]*

* **INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN de edificaciones de ESTRUCTURAS METÁLICAS y en concreto CON UN ÁREA igual o MAYOR A XXXXXX M2.**

**Nota:** Para la acreditación del área mínima intervenida, cuando el contrato aportado haya sido ejecutado por un consorcio o una unión temporal, será validado el total del área intervenida en el contrato, siempre que el porcentaje de participación del proponente o integrante del proponente que aporta la experiencia haya sido mínimo el 25% dentro de la estructura plural, de lo contrario el área será afectada por el porcentaje de participación del proponente o integrante del proponente que reporte el RUP del contrato que se pretende acreditar; salvo si hubo distribución de actividades diferenciadas en la estructura plural, en cuyo caso el proponente debe anexar con su propuesta el documento soporte en el cual se puedan verificar dichas actividades.

*[En caso que el alcance del proyecto incluya intervención de la vía, adicionalmente deberá solicitarse experiencia en vías]*

*[Para el caso de proyectos de* ***MANTENIMIENTO*** *de* ***estaciones TRANSMILENIO*** *utilice las siguientes viñetas según aplique. Para interventoría a proyectos de estudio, diseño y construcción utilice las viñetas precisando que en todo caso debe acreditar experiencia en interventoría de estudios y diseños e interventoría de obra.]*

*Si se trata de un proyecto de* ***estudios y diseños para mantenimiento de estaciones TRANSMILENIO*** *utilice la siguiente viñeta, eliminando las restantes.*

* **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN O ADECUACIÓN O AMPLIACIÓN O REFORZAMIENTO de edificaciones DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y EN CONCRETO CON UN ÁREA MAYOR A XXXXX M2**

**Nota:** Para la acreditación del área mínima intervenida, cuando el contrato aportado haya sido ejecutado por un consorcio o una unión temporal, será validado el total del área intervenida en el contrato, siempre que el porcentaje de participación del proponente o integrante del proponente que aporta la experiencia haya sido mínimo el 25% dentro de la estructura plural, de lo contrario el área será afectada por el porcentaje de participación del proponente o integrante del proponente que reporte el RUP del contrato que se pretende acreditar; salvo si hubo distribución de actividades diferenciadas en la estructura plural, en cuyo caso el proponente debe anexar con su propuesta el documento soporte en el cual se puedan verificar dichas actividades.

*[En caso que el alcance del proyecto incluya intervención de la vía, adicionalmente deberá solicitarse experiencia en vías]*

*Si se trata de un proyecto de* ***interventoría a******estudios y diseños para mantenimiento de estaciones TRANSMILENIO*** *utilice la siguiente viñeta, eliminando las restantes.*

* **ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN O ADECUACIÓN O AMPLIACIÓN O REFORZAMIENTO de edificaciones DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y EN CONCRETO CON UN ÁREA MAYOR A XXXXX M2**

**Nota:** Para la acreditación del área mínima intervenida, cuando el contrato aportado haya sido ejecutado por un consorcio o una unión temporal, será validado el total del área intervenida en el contrato, siempre que el porcentaje de participación del proponente o integrante del proponente que aporta la experiencia haya sido mínimo el 25% dentro de la estructura plural, de lo contrario el área será afectada por el porcentaje de participación del proponente o integrante del proponente que reporte el RUP del contrato que se pretende acreditar; salvo si hubo distribución de actividades diferenciadas en la estructura plural, en cuyo caso el proponente debe anexar con su propuesta el documento soporte en el cual se puedan verificar dichas actividades.

 *[En caso que el alcance del proyecto incluya intervención de la vía, adicionalmente deberá solicitarse experiencia en vías]*

*Si se trata de un proyecto de* ***interventoría al mantenimiento de estaciones TRANSMILENIO*** *utilice la siguiente viñeta, eliminando las restantes.*

* **INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN o INTERVENTORÍA DE ADECUACIÓN O INTERVENTORÍA DE AMPLIACIÓN O INTERVENTORÍA DE REFORZAMIENTO de edificaciones DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y EN CONCRETO CON UN ÁREA MAYOR A XXXXX M2**

**Nota:** Para la acreditación del área mínima intervenida, cuando el contrato aportado haya sido ejecutado por un consorcio o una unión temporal, será validado el total del área intervenida en el contrato, siempre que el porcentaje de participación del proponente o integrante del proponente que aporta la experiencia haya sido mínimo el 25% dentro de la estructura plural, de lo contrario el área será afectada por el porcentaje de participación del proponente o integrante del proponente que reporte el RUP del contrato que se pretende acreditar; salvo si hubo distribución de actividades diferenciadas en la estructura plural, en cuyo caso el proponente debe anexar con su propuesta el documento soporte en el cual se puedan verificar dichas actividades.

*[En caso que el alcance del proyecto incluya intervención de la vía, adicionalmente deberá solicitarse experiencia en vías]*

*[Para el caso de proyectos de* ***CONSTRUCCIÓN*** *de proyectos* ***TRANSMILENIO*** *utilice las siguientes viñetas según aplique. Para interventoría a proyectos de estudio, diseño y construcción utilice las viñetas precisando que en todo caso debe acreditar experiencia en interventoría de estudios y diseños e interventoría de obra.]*

*[Para el caso de estudios y diseños para la construcción de proyectos TRANSMILENIO, aquí debe ir la siguiente experiencia]*

Los proponentes deberán acreditar experiencia en cada una de las actividades requeridas, ya sea mediante contratos que contemplen todas las actividades o mediante contratos que contengan actividades en forma independiente.

* **ESTUDIOS Y DISEÑOS DE Construcción y/O RECONSTRUCCIÓN y/o mejoramiento de infraestructura vial para tráfico VEHICULAR automotor DE VÍAS urbanas o INTERURBANAS DE LA MALLA VIAL PRIMARIA.**

 **y**

* **ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN de edificaciones de ESTRUCTURAS METÁLICAS Y EN CONCRETO CON UN ÁREA igual o MAYOR A XXXXXX M2.**

***Nota 1:*** *Por lo menos uno (1) de los contratos mediante los cuales se acredita la experiencia solicitada en consultoría para construcción de infraestructura vial, deberá incluir pavimento rígido.*

***Nota 2:*** *Por lo menos uno (1) de los contratos mediante los cuales se acredita la experiencia solicitada en consultoría para construcción de infraestructura vial, deberá incluir redes subterráneas de servicios públicos.*

**Nota 3:** *Para la consultoría para construcción de infraestructura vial no se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto y/o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades referidas a la experiencia en consultoría solicitada: vías férreas o parqueaderos o pistas de aeropuertos o componentes de seguridad vial o semaforización o puentes o zonas de acceso o de circulación vehicular en unidades residenciales de oficina o comerciales.*

**Nota 4:** Para las certificaciones que acrediten experiencias con objetos de denominación diferentes al señalado, se verificará que el contrato contenga las actividades solicitadas como experiencia de acuerdo al glosario establecido por esta entidad.

**Nota 5 :** Para la acreditación del área mínima intervenida, cuando el contrato aportado haya sido ejecutado por un consorcio o una unión temporal, será validado el total del área intervenida en el contrato, siempre que el porcentaje de participación del proponente o integrante del proponente que aporta la experiencia haya sido mínimo el 25% dentro de la estructura plural, de lo contrario el área será afectada por el porcentaje de participación del proponente o integrante del proponente que reporte el RUP del contrato que se pretende acreditar; salvo si hubo distribución de actividades diferenciadas en la estructura plural, en cuyo caso el proponente debe anexar con su propuesta el documento soporte en el cual se puedan verificar dichas actividades.

*[Para el caso de* ***interventoría a estudios y diseños para la construcción de proyectos TRANSMILENIO****, aquí debe ir la siguiente experiencia]*

Los proponentes deberán acreditar experiencia en cada una de las actividades requeridas, ya sea mediante contratos que contemplen todas las actividades o mediante contratos que contengan actividades en forma independiente.

* **ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN y/O RECONSTRUCCIÓN y/o mejoramiento DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR AUTOMOTOR DE VÍAS URBANAS O INTERURBANAS DE LA MALLA VIAL PRIMARIA.**

**Y**

* **ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y EN CONCRETO CON UN ÁREA IGUAL O MAYOR A XXXXXX M2.**

***Nota 1:*** *Por lo menos uno (1) de los contratos mediante los cuales se acredita la experiencia solicitada en consultoría para construcción de infraestructura vial, deberá incluir pavimento rígido.*

***Nota 2:*** *Por lo menos uno (1) de los contratos mediante los cuales se acredita la experiencia solicitada en consultoría para construcción de infraestructura vial, deberá incluir redes subterráneas de servicios públicos.*

**Nota 3:** *Para la consultoría para construcción de infraestructura vial no se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto y/o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades referidas a la experiencia en consultoría solicitada: vías férreas o parqueaderos o pistas de aeropuertos o componentes de seguridad vial o semaforización o puentes o zonas de acceso o de circulación vehicular en unidades residenciales de oficina o comerciales.*

**Nota 4:** Para las certificaciones que acrediten experiencias con objetos de denominación diferentes al señalado, se verificará que el contrato contenga las actividades solicitadas como experiencia de acuerdo al glosario establecido por esta entidad.

**Nota 5 :** Para la acreditación del área mínima intervenida, cuando el contrato aportado haya sido ejecutado por un consorcio o una unión temporal, será validado el total del área intervenida en el contrato, siempre que el porcentaje de participación del proponente o integrante del proponente que aporta la experiencia haya sido mínimo el 25% dentro de la estructura plural, de lo contrario el área será afectada por el porcentaje de participación del proponente o integrante del proponente que reporte el RUP del contrato que se pretende acreditar; salvo si hubo distribución de actividades diferenciadas en la estructura plural, en cuyo caso el proponente debe anexar con su propuesta el documento soporte en el cual se puedan verificar dichas actividades.

*[Para el caso de* ***interventoría a la construcción de proyectos TRANSMILENIO****, aquí debe ir la siguiente experiencia]*

* **INTERVENTORÍA A Construcción y/O RECONSTRUCCIÓN y/o mejoramiento de infraestructura vial para tráfico VEHICULAR AUTOMOTOR DE VÍAS urbanas o INTERURBANAS DE LA MALLA VIAL PRIMARIA.**

 **y**

* **INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN de edificaciones de ESTRUCTURAS METÁLICAS Y EN CONCRETO CON UN ÁREA igual o MAYOR A XXXXXX M2.**

***Nota 1:*** *Por lo menos uno (1) de los contratos mediante los cuales se acredita la experiencia solicitada en consultoria para construcción de infraestructura vial, deberá incluir pavimento rígido.*

***Nota 2:*** *Por lo menos uno (1) de los contratos mediante los cuales se acredita la experiencia solicitada en consultoria para construcción de infraestructura vial, deberá incluir redes subterráneas de servicios públicos.*

**Nota 3:** *Para la consultoria para construcción de infraestructura vial no se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto y/o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades a la experiencia solicitada en consultoría: vías férreas o parqueaderos o pistas de aeropuertos o componentes de seguridad vial o semaforización o puentes o zonas de acceso o de circulación vehicular en unidades residenciales de oficina o comerciales.*

**Nota 4:** Para las certificaciones que acrediten experiencias con objetos de denominación diferentes al señalado, se verificará que el contrato contenga las actividades solicitadas como experiencia de acuerdo al glosario establecido por esta entidad.

**Nota 5 :** Para la acreditación del área mínima intervenida, cuando el contrato aportado haya sido ejecutado por un consorcio o una unión temporal, será validado el total del área intervenida en el contrato, siempre que el porcentaje de participación del proponente o integrante del proponente que aporta la experiencia haya sido mínimo el 25% dentro de la estructura plural, de lo contrario el área será afectada por el porcentaje de participación del proponente o integrante del proponente que reporte el RUP del contrato que se pretende acreditar; salvo si hubo distribución de actividades diferenciadas en la estructura plural, en cuyo caso el proponente debe anexar con su propuesta el documento soporte en el cual se puedan verificar dichas actividades.

* 1. PONDERACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE = 870 PUNTOS

Los puntajes máximos que serán asignados a cada uno de los factores de la ponderación de la experiencia del proponente serán los siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| **FACTORES DE EVALUACIÓN**  | **PUNTAJES** |
| **FACTOR 1.- PONDERACION POR PORCENTAJES QUE REPRESENTAN LAS Σ DE LOS VALORES EN SMMLV DE LOS CONTRATOS DE EXPERIENCIA VALIDOS PARA CADA GRUPO**  | **770 PUNTOS** |
| **FACTOR 2.- CANTIDAD DE SMMLV QUE REPRESENTAN EL PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VALIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA PARA CADA GRUPO**  | **100 PUNTOS** |
| **Total :** | **870 PUNTOS** |

Para la presentación de la EXPERIENCIA Y DE LOS CRITERIOS SOLICITADOS el proponente deberá diligenciar correctamente en el **ANEXO No. 5**, la columna de SMMLV a la fecha de terminación del contrato. La cifra se redondeará a la segunda cifra decimal.

#### FACTOR 1 - PONDERACIÓN POR PORCENTAJES QUE REPRESENTA LAS Σ DE LOS VALORES EN SMMLV DE LOS CONTRATOS DE EXPERIENCIA VÁLIDOS PARA CADA GRUPO

**(El puntaje máximo por este factor será máximo de 770 puntos)**

Se tendrán en cuenta los contratos relacionados por el proponente en el **ANEXO No. 5 – EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE**, que cumplan todos los requisitos indicados en el este pliego de condiciones. En caso que el proponente presente más de 10 contratos solo se tendrán en cuenta para esta evaluación de la experiencia que asigna puntaje, los primeros diez presentados en orden consecutivo.

Se evaluará con base en la sumatoria de los valores en SMMLV de los contratos validos relacionados en el anexo precitado, de acuerdo con los rangos que se establecen en la siguiente tabla:

*[Este cuadro aplica a proyectos entre 0 smmlv y <= a 10000 smmlv:]*

|  |  |
| --- | --- |
| **PORCENTAJES QUE REPRESENTA LAS Σ DE LOS VALORES EN SMMLV DE LOS CONTRATOS PARA CADA GRUPO**  | **PUNTAJE** |
| Igual o mayor al 150% respecto del valor total del presupuesto oficial. | 770 PUNTOS |
| Menor del 150% respecto del valor total del presupuesto oficial. | 0 PUNTOS |

*[Este cuadro aplica a proyectos > a 10000 smmlv:]*

|  |  |
| --- | --- |
| **PORCENTAJES QUE REPRESENTA LAS Σ DE LOS VALORES EN SMMLV DE LOS CONTRATOS PARA CADA GRUPO**  | **PUNTAJE** |
| Igual o mayor al 100% respecto del valor total del presupuesto oficial. | 770 PUNTOS |
| Menor del 100 % respecto del valor total del presupuesto oficial. | 0 PUNTOS |

#### FACTOR 2 - PONDERACIÓN POR CANTIDAD DE SMMLV QUE REPRESENTA EL PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA. PARA CADA GRUPO

Para este criterio se tendrán en cuenta los contratos válidos en el FACTOR N° 1 relacionados en el ANEXO No. 5, de los proponentes que alcanzaron el máximo puntaje requerido, que cumplan todos los requisitos indicados en este pliego de condiciones y de los cuales se pueda verificar la información requerida.

Nota 1: Tenga en cuenta que solo los proponentes que alcanzaron el máximo puntaje en el Factor No. 1, podrán acceder al puntaje del Factor No. 2. Para el caso en que se aporte más de un contrato válido con esta información, la entidad procederá a calcular el promedio de los SMMLV acreditados de dichos contratos y el resultado será el tenido en cuenta para la aplicación de la fórmula seleccionada a los proponentes que hayan logrado el máximo puntaje en el Factor No. 1.

**Nota 2:**

* La cantidad oficial de SMMLV para efectos de ponderación y asignación de puntaje del Grupo 2 es: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* La cantidad oficial de SMMLV para efectos de ponderación y asignación de puntaje del Grupo 3 es: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* La cantidad oficial de SMMLV para efectos de ponderación y asignación de puntaje del Grupo 4 es: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(El puntaje máximo por este factor será de 100 puntos)**

##### DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO PARA LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN DEL FACTOR No. 2 PONDERACIÓN POR CANTIDAD DE SMMLV QUE REPRESENTA EL PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA PARA CADA GRUPO

Se seleccionará la alternativa para la evaluación y asignación de puntaje para el **FACTOR No. 2**, de conformidad con el método que se describe a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| **NUMERO** | **ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN** |
| 1 | MEDIA ARITMÉTICA CON INCLUSIÓN DE LA CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV  |
| 2 | MEDIA GEOMÉTRICA |
| 3 | MEDIANA |
| 4 | MEDIA ARITMÉTICA ALTA |

Para la selección de la alternativa de evaluación para el **FACTOR No. 2,** se tomarán los dos primeros decimales de la Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) vigente para el día hábil anterior a la fecha prevista para la audiencia de adjudicación. La fecha de audiencia para determinar orden de elegibilidad, para los efectos del presente numeral, será la que se haya indicado en el **cronograma vigente al momento del cierre** del proceso de selección, aun cuando después del cierre dicha fecha se modifique en desarrollo del proceso se selección.

*PARA EL CASO DE GRUPOS: (ELIMINE EL PÁRRAFO ANTERIOR Y UTILICE EL SIGUIENTE MÉTODO)*

Para la selección de la alternativa de evaluación para el FACTOR No. 2 del **primer grupo a adjudicar**, se tomarán los dos primeros decimales de la Tasa de cambio Representativa del Mercado **(TRM)** vigente para el día hábil anterior a la fecha prevista para la audiencia de adjudicación ; La fecha de la audiencia de adjudicación, para los efectos del presente numeral, será la que se haya indicado en el cronograma vigente al momento del cierre del proceso de selección, aun cuando después del cierre dicha fecha se modifique en desarrollo del proceso.

Para la selección de la alternativa de evaluación para el FACTOR No. 2 del **segundo grupo a adjudicar**, se tomarán los dos primeros decimales del Índice **COLCAP** de la Bolsa de Valores de Colombia que resulte después del cierre de operaciones del segundo día hábil anterior a la fecha prevista para la audiencia de adjudicación; La fecha de la audiencia de adjudicación, para los efectos del presente numeral, será la que se haya indicado en el cronograma vigente al momento del cierre del proceso de selección, aun cuando después del cierre dicha fecha se modifique en desarrollo del proceso.

Para la selección de la alternativa de evaluación para el FACTOR No. 2 del **tercer grupo a adjudicar**, se tomarán los dos primeros decimales del Índice **COLSC** de la Bolsa de Valores de Colombia que resulte después del cierre de operaciones del segundo día hábil anterior a la fecha prevista la audiencia de adjudicación; La fecha de la audiencia de adjudicación, para los efectos del presente numeral, será la que se haya indicado en el cronograma vigente al momento del cierre del proceso de selección, aun cuando después del cierre dicha fecha se modifique en desarrollo del proceso.

Para la selección de la alternativa de evaluación para el FACTOR No. 2 del **cuarto grupo a adjudicar**, se tomarán los dos primeros decimales del Índice **COLEQTY** de la Bolsa de Valores de Colombia que resulte después del cierre de operaciones del segundo día hábil anterior a la fecha prevista la audiencia de adjudicación; La fecha de la audiencia de adjudicación, para los efectos del presente numeral, será la que se haya indicado en el cronograma vigente al momento del cierre del proceso de selección, aun cuando después del cierre dicha fecha se modifique en desarrollo del proceso.

*En el caso que el proceso de selección cuente con más de 4 grupos a adjudicar, después de cada método de selección de alternativa (TRM, COLCAP, COLSC, COLEQTY) y hasta agotar el número de grupos incluya el siguiente párrafo intermedio iniciando con la TRM:*

*El método descrito anteriormente seleccionará la alternativa de ponderación con la cual se asignará el puntaje para el FACTOR No. 2 del xxxxxx grupo a adjudicar, de acuerdo con lo establecido en el numeral xx. Para la selección de la alternativa de evaluación y asignación de puntaje del FACTOR No. 2****de este grupo, se tomará la siguiente alternativa de acuerdo con la tabla anterior en orden ascendente, independiente del rango,*** *(En caso de utilizar este párrafo modifique el número de grupo conservando la secuencia de los grupos a adjudicar).*

Nota: Entiéndase el término ascendente como el orden consecutivo de los números 1, 2, 3 y 4 en el cuadro ALTERNATIVA DE EVALUACION.

Se seleccionará la alternativa de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación. La TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, <http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#tasa>. Lo demás índices se tomará del sitio Web de la Bolsa de Valores de Colombia: http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/enlinea/indicesbursatiles?action=dummy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RANGO****(INCLUSIVE)** | **NUMERO** | **ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN** |
| DE 0,00 A 0,24 | 1 | MEDIA ARITMÉTICA CON CANTIDAD DE SMMLV OFICIAL |
| DE 0,25 A 0,49 | 2 | MEDIA GEOMÉTRICA |
| DE 0,50 A 0,74 | 3 | MEDIANA |
| DE 0,75 A 0,99 | 4 | MEDIA ARITMÉTICA ALTA |

#### DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN DE LA CANTIDAD DE SMMLV QUE REPRESENTA EL PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA (VALORES AJUSTADOS A LA SEGUNDA CIFRA DECIMAL) Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

##### ALTERNATIVA 1 (MEDIA ARITMÉTICA CON LA CANTIDAD DE SMMLV OFICIAL):

El IDU tomará el valor promedio en SMMLV de los contratos tenidos en cuenta para puntuar el FACTOR No. 1 (corregido y ajustado) de los proponentes que alcanzaron el máximo puntaje en el Factor No. 1, para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

Para el cálculo de la Media Aritmética con cantidad de SMMLV oficial se tendrán en cuenta los valores promedio en SMMLV de los contratos tenidos en cuenta para puntuar el FACTOR No.1 (corregido y ajustado) de los proponentes que alcanzaron el máximo puntaje en el Factor No. 1 y se incluirá el valor oficial del correspondiente factor de calificación, de acuerdo con lo establecido en el siguiente cuadro:

|  |  |
| --- | --- |
| **NÚMERO DE PROPUESTA HÁBILES** | **NÚMERO DE VECES EN QUE SE INCLUYE LA CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV**  |
| 1 - 3 | 1 |
| 4 - 6 | 2 |
| 7 - 9 | 3 |
| 10 - 12 | 4 |
| 13 - 15 | 5 |
| 16 – 18 | 6 |
| 19 - 21 | 7 |
| … | … |
| N1 – N3 | N |

Y así sucesivamente por cada tres propuestas Habilitadas se incluirá una vez el valor oficial del respectivo factor de calificación.

Seguidamente se calculará la media aritmética con base en la siguiente fórmula:



MAPO = Media Aritmética con CANTIDAD DE SMMLV Oficial

n = Número de propuestas hábiles que alcanzaron el máximo puntaje en el Factor 1.

Xn = Cantidad de la enésima propuesta hábil que alcanzó el máximo puntaje en el Factor 1.

NPO = Número de veces en que se incluye la cantidad oficial del respectivo factor de calificación.

XOf = Valor oficial del respectivo factor de calificación.

Para efectos de asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje para el respectivo factor de calificación a la cantidad que se encuentre más cerca al valor de la media aritmética con valor oficial. Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación:



Donde:

P = Puntaje a asignar.

ABS = Valor Absoluto.

MAPO = Media Aritmética con cantidad Oficial

Vx  = Promedio de los SMMLV válidos del proponente "x".

PMAX = Puntaje máximo para el respectivo factor de calificación.

**Nota:** En caso de que el resultado de la aplicación de la anterior fórmula sea negativo, se asignarán cero (0) puntos al respectivo proponente.

##### ALTERNATIVA 2 (MEDIA GEOMÉTRICA):

El IDU tomará el valor promedio en SMMLV de los contratos tenidos en cuenta para puntuar el FACTOR No. 1 (corregido y ajustado) de los proponentes que alcanzaron el máximo puntaje en el Factor No. 1, para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

Se calculará la **media geométrica** con los valores promedio en SMMLV de los contratos tenidos en cuenta para puntuar el FACTOR No. 1 (corregido y ajustado) de los proponentes que alcanzaron el máximo puntaje en el Factor No. 1.

La Media geométrica (MG) se calcula mediante la siguiente ecuación.



Dónde:

MG = Media Geométrica.

n = Número de propuestas hábiles que alcanzaron el máximo puntaje en el Factor 1.

Xn = Cantidad de la enésima propuesta hábil que alcanzó el máximo puntaje en el Factor 1.

Para efectos de asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje a la cantidad de la propuesta que se encuentre más cerca al valor de la media geométrica calculada. Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación:



Donde:

P = Puntaje a asignar.

ABS = Valor Absoluto.

MG = Cantidad de la media geométrica calculada.

Vx  = Promedio de los SMMLV válidos del proponente "x".

PMAX = Puntaje máximo para el respectivo factor de calificación.

**Nota:** En caso de que el resultado de la aplicación de la anterior fórmula sea negativo, se asignarán cero (0) puntos al respectivo proponente.

##### ALTERNATIVA 3 (MEDIANA):

Se calculará el valor de la **mediana** con los valores promedio en SMMLV de los contratos tenidos en cuenta para puntuar el FACTOR No. 1 (corregido y ajustado) de los proponentes que alcanzaron el máximo puntaje en el Factor No. 1.

Se entenderá por **mediana** de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene mediante la aplicación del siguiente procedimiento: se ordenan de manera descendente los valores promedio en SMMLV de los contratos tenidos en cuenta para puntuar el FACTOR No. 1 (corregido y ajustado) de los proponentes que alcanzaron el máximo puntaje en el Factor No. 1. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Para el respectivo factor de calificación se asignarán el puntaje así:

- Si la cantidad de valores promedio en SMMLV de las propuestas habilitadas para este factor es **impar**, se asignará el máximo puntaje para el respectivo factor de calificación, a la cantidad de la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana, las otras propuestas obtendrán la puntuación de acuerdo a la siguiente fórmula:



Donde:

P = Puntaje a asignar.

ABS = Valor Absoluto.

M = Mediana.

Vx = Promedio de los SMMLV válidos del proponente "x".

Pmax = Puntaje Máximo para el respectivo factor de calificación.

- Si la cantidad de valores promedio en SMMLV de las propuestas habilitadas para este factor es **par**, se asignará el máximo puntaje para el respectivo factor de calificación, valor promedio en SMMLV de la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo del valor de la mediana. Las otras propuestas obtendrán la puntuación de acuerdo a la siguiente fórmula::



Donde:

P = Puntaje a asignar.

ABS = Valor Absoluto.

N = Promedio de los SMMLV válidos inmediatamente por debajo del valor de la mediana.

Vx = Promedio de los SMMLV válidos del proponente "x".

Pmax = Puntaje Máximo para el respectivo factor de calificación.

**Nota:** En caso de que el resultado de la aplicación de la anterior fórmula sea negativo, se asignarán cero (0) puntos al respectivo proponente.

**ALTERNATIVA 4 MEDIA ARITMÉTICA ALTA**

Consiste en la determinación de la media aritmética de: Los SMMLV acreditados en la propuesta válida con el mayor número de SMMLV y el promedio aritmético simple de los SMMLV acreditados de la totalidad de propuestas válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula:

C. Media Aritmética Alta:

Donde:

* Vmax: Es el valor total de SMMLV de la propuesta válida con mayor número de SMMLV.
* : Es el promedio aritmético simple de los SMMLV de la totalidad propuestas válidas
* : Es la media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:

Para efectos de asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje para el respectivo factor de calificación a la cantidad que se encuentre más cerca al valor de la media aritmética alta. Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación:



Donde:

P = Puntaje a asignar.

ABS = Valor Absoluto.

 = Media aritmética alta

Vx  = total de los SMMLV válidos del proponente "x".

PMAX = Puntaje máximo para el respectivo factor de calificación.

**Nota:** En caso de que el resultado de la aplicación de la anterior fórmula sea negativo, se asignarán cero (0) puntos al respectivo proponente.

* 1. HORAS DE CAPACITACIÓN EN EL OBJETO A CUMPLIR

Para puntuar en este factor, el proponente deberá responder afirmativamente la casilla del **ANEXO No. 10 FACTORES PONDERABLES**, en la que se compromete a realizar a su costa, mínimo tres (3) capacitaciones (inicio, 50% ejecución y final) en el objeto a cumplir de conformidad con los procedimientos establecidos en la SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS del IDU, para su validez como horas de capacitación (conocimiento técnico) o práctica (habilidades y destrezas), en aspectos asociados a “xxxxxxxxxx (se determina el contenido de acuerdo con cada proceso)”, sumado a la trasferencia de conocimiento sobre el alcance, cronograma, productos, desarrollo, resultados, recomendaciones y conclusiones del proyecto.

Nota: Por lo menos una de las tres (3) capacitaciones deberá ser efectuada en campo.

* 1. PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

Para que el proponente pueda puntuar el factor, **PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL** deberá atender lo indicado en el numeral X.X.X. del título PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL del documento de condiciones generales.

* 1. PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

Para que el proponente pueda puntuar el factor, **PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD** deberá atender lo indicado en el numeral X.X.X. del título PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD de las condiciones generales.

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

*[El Área Técnica responsable del proyecto debe establecer en el Anexo Técnico Separable o documento equivalente el tipo o clase de personal exigido como mínimo para el contrato el cual comprende: a) el personal clave y b) el personal de especialistas y de apoyo técnico, los cargos de cada uno, la cantidad de personas por cargo y el perfil o requisitos mínimos exigidos a quienes ocupen cada cargo. Al señalar los requisitos de cada persona, deberá examinarse si es un profesional sujeto a las normas de la Ley 842 de 2003 que reglamenta la Ingeniería en general, sus profesiones afines y sus profesiones auxiliares o si se trata de otra profesión con leyes especiales. En este caso, se tendrán en cuenta las normas que regulen la correspondiente profesión. En el caso de profesiones sujetas a la Ley 842/03, debe tenerse en cuenta si el personal es profesional de la ingeniería, profesional afín o profesional auxiliar, a fin de exigir la exhibición de la tarjeta profesional o el certificado de inscripción profesional o el certificado de matrícula, respectivamente, según se dispone en los arts. 11, 13, 18 y 20 de la citada Ley 842/03, exigir copia de la tarjeta profesional (art. 6*º *L.842/03) y computar la experiencia especifica sólo a partir de la fecha de expedición de la matrícula (art. 6 L.842/03). El incumplimiento de estas normas tiene responsabilidad disciplinaria, civil y penal o policiva]*

*Para establecer en el Anexo Técnico o documento equivalente las condiciones del personal clave, el Área Técnica deberá establecer los perfiles de conformidad con la tabla vigente que emite la Dirección Técnica Estratégica para los procesos de Consultoría que realice el Instituto.*

*Para establecer en el Anexo Técnico las condiciones del personal clave, el Área Técnica deberá tener en cuenta las siguientes instrucciones, las cuales deben ser eliminadas al momento de elaborar el pliego de condiciones:*

*CATEGORÍAS PROFESIONALES PARA INTERVENTORÍAS DE OBRA.*

*Será responsabilidad del área técnica a la cual pertenece el proyecto que el cálculo de las tarifas del personal clave evaluable se efectúe con base al valor del respectivo del proceso de obra según la siguiente tabla:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *DESDE SMMLV* | *HASTA SMMLV* | *CATEGORÍA PROFESIONALES* |
| *DIRECTOR* | *COORDINADOR/**RESIDENTE/**SUPERVISOR* | *ESPECIALISTA* |
| *2,00* | *23.057,00* | *4* | *6* | *4* |
| *23.058,00* | *46.115,00* | *3* | *5* | *3* |
| *46.116,00* | *115.287,00* | *3* | *4* | *3* |
| *115.288,00* | *En Adelante* | *2* | *4* | *3* |

*(Acta No. 6 del 11 de marzo de 2014 del Comité de Adjudicaciones)*

*CATEGORÍAS PROFESIONALES PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS E INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:*

*Será responsabilidad del área técnica a la cual pertenece el proyecto que el cálculo de las tarifas del personal clave evaluable se efectúe con base al valor del respectivo del proceso según la siguiente tabla. Para los procesos de interventoría a estudios y diseños el valor del rango deberá tomarse con el valor del presupuesto de estudios y diseños.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *DESDE SMMLV* | *HASTA SMMLV* | *CATEGORÍA PROFESIONALES* |
| *DIRECTOR* | *COORDINADOR/SUPERVISOR/ ESPECIALISTA* | *ESPECIALISTA* |
| *0* | *2305* | *4* | *6* | *4* |
| *2306* | *4611* | *3* | *5* | *3* |
| *4612* | *11528* | *3* | *4* | *3* |
| *11529* | *En adelante* | *2* | *4* | *3* |

*(Acta No. 6 del 11 de marzo de 2014 del Comité de Adjudicaciones)*

*CATEGORÍAS PROFESIONALES PARA CONSULTORÍAS DE INVESTIGACIÓN*

***Acuerdo 002 de 2009*** *del Consejo Directivo del IDU “Por el cual se establece la Estructura Organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano, las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”*

***Titulo II Funciones – Capítulo II Subdirección General de Desarrollo Urbano***

***Artículo 9***

*(…)*

*\* Liderar y orientar la investigación constante de nuevas tecnologías, técnicas y normas en materia de gestión y desarrollo de la infraestructura para los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público Construido a cargo de la entidad.*

*(…)*

*Será responsabilidad del área técnica a la cual pertenece el proyecto que el cálculo de las tarifas del personal clave evaluable se efectúe con base al valor del respectivo del proceso de obra según la siguiente tabla:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *DESDE SMMLV* | *HASTA SMMLV* | *CATEGORÍA PROFESIONALES* |
| *DIRECTOR* | *ESPECIALISTA* | *INGENIERO DE APOYO* |
| *2,00* | *23.057,00* | *Mínimo 2* | *Mínimo 4* | *Mínimo 8* |
| *23.058,00* | *46.115,00* | *1* | *2* | *6* |
| *46.116,00* | *115.287,00* | *1* | *2* | *5* |
| *115.288,00* | *En Adelante* | *1* | *2* | *4* |

*(Acta No. 9 del 8 de abril de 2014 del Comité de Adjudicaciones)*

*PERFILES PROFESIONALES*

***Al momento de establecer los listados de especialistas requeridos para los proyectos, se tendrán en cuenta los topes indicados en el siguiente cuadro. Sin embargo la entidad podrá apartarse de estas recomendaciones según las condiciones especiales de cada proyecto.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Categoría*** | ***Experiencia General*** | ***Experiencia Específica*** |
| ***1*** | ***12 Años*** | ***10 Años como especialista, director ó gerente en proyectos en actividades que guarden relación con el cargo a desempeñar.*** |
| ***2*** | ***10 Años*** | ***7 Años como especialista, director ó gerente en proyectos en actividades que guarden relación con el cargo a desempeñar.*** |
| ***3*** | ***8 Años*** | ***5 Años como director, gerente o especialista en proyectos en actividades que guarden relación con el cargo a desempeñar.*** |
| ***4*** | ***6 Años*** | ***4 Años como director, gerente o especialista en proyectos en actividades que guarden relación con el cargo a desempeñar.*** |

***Los perfiles tipo vigentes, aprobados por el Comité de Contratación, se podrán complementar incluyendo experiencia adquirida en cargos en el sector privado y público, relacionados con el rol a desempeñar dentro del proyecto.***

*(Acta No. 10 del 10 de julio de 2018 del Comité de Adjudicaciones)*

|  |
| --- |
| *PERSONAL CLAVE*  |
|  | *CANT.* | *CARGO* | *REQUISITOS MÍNIMOS* | *FUNCIONES* | *DEDICACIÓN PROMEDIO HOMBRE/MES**PROYECTO* |
| *1* | *1* | *DIRECTOR*  | *Profesión: XXXXXX (Depende del proyecto Ing. Civil o Ing. de transportes y vías o Arquitecto), con tarjeta profesional vigente.**Título de postgrado: XXXXXXX (aplica solo si no asigna puntaje)**Exp. General: no menor de XXX (X) años**Exp. Específica: (ámbito de la experiencia específica según corresponda), no menor de XXXX (X) años**Experiencia específica:****Estudios y Diseños e interventoría en estudios y diseños****Andenes:* *Experiencia como Director o Gerente en proyectos de Estudios y Diseños o Interventoría de Estudios diseños para proyectos de andenes o ciclorutas o alamedas o plazoletas o vías peatonales o Espacios Peatonales y Red de Transporte no motorizado**Vías: Experiencia como director o gerente en proyectos de Estudios y Diseños o Interventoría de estudios y diseños de infraestructura vial urbana para tráfico automotor.**TransMilenio: Experiencia como Director o Gerente en proyectos de Estudios y Diseños o Interventoría de estudios y diseños de Infraestructura vial urbana para tráfico automotor o Sistemas BRT.**Puentes Vehiculares e Intersecciones a desnivel: Experiencia como Director o Gerente en proyectos de Estudios y Diseños o Interventoría de estudios y diseños para la Construcción o Reforzamiento estructural de puentes vehiculares o intersecciones a desnivel.**Puentes Peatonales: Experiencia como Director o Gerente en proyectos de Estudios y Diseños o Interventoría de estudios y diseños para la Construcción o Reforzamiento de puentes peatonales o Vehiculares (metálicos o en concreto).**Sitios inestables: Experiencia como Director o Gerente en proyectos de Estudios y Diseños o Interventoría de estudios y diseños para la construcción o rehabilitación o adecuación o ampliación o mejoramiento o mantenimiento de proyectos de estabilización de taludes o de contención de taludes.****INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS******Andenes: Experiencia como*** *Director o Gerente* ***en proyectos de interventoría de obra o construcción para proyectos de andenes o ciclorutas o alamedas o plazoletas o vías peatonales o Espacios Peatonales y Red de Transporte no motorizado****Vías: Experiencia como Director o Gerente en proyectos de interventoría de obra u obra para la Construcción de infraestructura vial urbana para tráfico automotor.**TransMilenio: Experiencia como Director o Gerente en proyectos de interventoría de obra u obra para la Construcción de Infraestructura vial urbana para tráfico automotor o Sistemas BRT.**Puentes Vehiculares e Intersecciones a desnivel: Experiencia como Director o Gerente en proyectos de interventoría de obra u obra para la Construcción Reforzamiento estructural de puentes vehiculares o intersecciones a desnivel.**Puentes Peatonales: Experiencia como Director o Gerente en proyectos de interventoría de obra u obra para la Construcción o Reforzamiento de puentes peatonales o Vehiculares (metálicos o en concreto).**Sitios inestables: Experiencia como Director o Gerente en proyectos de interventoría de obra u obra para la construcción o rehabilitación o adecuación o ampliación o mejoramiento o mantenimiento de proyectos de estabilización de taludes o de contención de taludes.****INTERVENTORÍA DE CONSERVACION DE OBRAS******Andenes: Experiencia como*** *Director o Gerente* ***en proyectos de interventoría de obra o construcción o conservación para proyectos de andenes o ciclorutas o alamedas o plazoletas o vías peatonales o Espacios Peatonales y Red de Transporte no motorizado****Vías: Experiencia como Director o Gerente en proyectos de interventoría de obra o Construcción*  ***o Conservación*** *de infraestructura vial urbana para tráfico automotor.*Vías rurales: Experiencia como Director o Gerente en proyectos de interventoría de obra o Construcción **o Conservación** o Rehabilitación o Adecuación o Ampliación o Mejoramiento o Mantenimiento **d**e infraestructura vial para tráfico automotor.*TransMilenio: Experiencia como Director o Gerente en proyectos de interventoría de obra u obra para la Construcción* ***o Conservación*** *de Infraestructura vial urbana para tráfico automotor o Sistemas BRT.**Puentes Vehiculares e Intersecciones a desnivel: Experiencia como Director o Gerente en proyectos de interventoría de obra u obra para la Construcción* ***o conservación*** *o Reforzamiento estructural de puentes vehiculares o intersecciones a desnivel.**Puentes Peatonales: Experiencia como Director o Gerente en proyectos de interventoría de obra u obra para la Construcción* ***o conservación*** *o Reforzamiento de puentes peatonales o Vehiculares (metálicos o en concreto).**Sitios inestables: Experiencia como Director o Gerente en proyectos de interventoría de obra u obra para la construcción o conservación o rehabilitación o adecuación o ampliación o mejoramiento o mantenimiento de proyectos de estabilización de taludes o de contención de taludes.* |  |  |
| *2* | *1* | *RESIDENTE o COORDINADOR*  | *[El Área Técnica definirá un coordinador o un especialista de los indicados dependiendo del Proyecto]**Profesión: XXXXXX (Depende del proyecto Ing. Civil o Ing. de transportes y vías o Arquitecto), con tarjeta profesional vigente.* *Título de postgrado: XXXXXX (aplica solo si no asigna puntaje)**Exp. Profesional:, no menor de XXX (X) años**no menor de XXX (X) años**Exp. Específica: (ámbito de la experiencia específica según corresponda), no menor de XXXX (X) años**Ámbito de la Experiencia Especifica:* ***ESTUDIOS Y DISEÑOS, E INTERVENTORÍA EN ESTUDIOS Y DISEÑOS.******Andenes: Experiencia como Director o Coordinador o Gerente en proyectos de Estudios y Diseños o Interventoría de Estudios diseños para proyectos de andenes o ciclorutas o alamedas o plazoletas o vías peatonales o Espacios Peatonales y Red de Transporte no motorizado****Vías: Experiencia como director o coordinador o residente o gerente en proyectos de Estudios y Diseños o Interventoría de estudios y diseños de infraestructura vial urbana para tráfico automotor.*Vías rurales: Experiencia como Director o Coordinador o residente o Gerente en proyectos de interventoría de obra o Construcción **o Conservación** o Rehabilitación o Adecuación o Ampliación o Mejoramiento o Mantenimiento de infraestructura vial para tráfico automotor.*TransMilenio: Experiencia como Director o Coordinador o residente o Gerente en proyectos de Estudios y Diseños o Interventoría de estudios y diseños de Infraestructura vial urbana para tráfico automotor o Sistemas BRT.**Puentes Vehiculares e Intersecciones a desnivel: Experiencia como director o coordinador o residente o gerente en proyectos de Estudios y Diseños o Interventoría de estudios y diseños para la Construcción o Reforzamiento estructural de puentes vehiculares o intersecciones a desnivel.**Puentes Peatonales: Experiencia como director o coordinador o residente o gerente en proyectos de Estudios y Diseños o Interventoría de estudios y diseños para la Construcción o Reforzamiento de puentes peatonales o Vehiculares (metálicos o en concreto).**Sitios inestables: Experiencia como director o coordinador o residente o gerente en proyectos de Estudios y Diseños o Interventoría de estudios y diseños para la construcción o rehabilitación o adecuación o ampliación o mejoramiento o mantenimiento de proyectos de estabilización de taludes o de contención de taludes.****INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS******Andenes: Experiencia como Director o Coordinador o Residente Gerente en proyectos de interventoría de obra o construcción para proyectos de andenes o ciclorutas o alamedas o plazoletas o vías peatonales o Espacios Peatonales y Red de Transporte no motorizado****Vías: Experiencia como director o coordinador o residente o gerente en proyectos de interventoría de obra o Construcción de infraestructura vial urbana para tráfico automotor.**TransMilenio: Experiencia como Director o Coordinador o residente o Gerente en proyectos de interventoría de obra u obra para la Construcción de Infraestructura vial urbana para tráfico automotor o Sistemas BRT.**Puentes Vehiculares e Intersecciones a desnivel: Experiencia como director o coordinador o residente o gerente en proyectos de interventoría de obra u obra para la Construcción Reforzamiento estructural de puentes vehiculares o intersecciones a desnivel.**Puentes Peatonales: Experiencia como director o coordinador o residente o gerente en proyectos de interventoría de obra u obra para la Construcción o Reforzamiento de puentes peatonales o Vehiculares (metálicos o en concreto).**Sitios inestables: Experiencia como director o coordinador o residente o gerente en proyectos de interventoría de obra u obra para la construcción o rehabilitación o adecuación o ampliación o mejoramiento o mantenimiento de proyectos de estabilización de taludes o de contención de taludes.****INTERVENTORÍA DE CONSERVACION DE OBRAS****Andenes: Experiencia como Director o Coordinador o Residente o Gerente en proyectos de interventoría de obra o construcción o conservación para proyectos de andenes o ciclorutas o alamedas o plazoletas o vías peatonales o Espacios Peatonales y Red de Transporte no motorizado**Vías: Experiencia como director o coordinador o residente o gerente en proyectos de interventoría de obra o Construcción*  ***o conservación*** *de infraestructura vial urbana para tráfico automotor.**TransMilenio: Experiencia como Director o Coordinador o Residente o Gerente en proyectos de interventoría de obra u obra para la Construcción* ***o conservación*** *de Infraestructura vial urbana para tráfico automotor o Sistemas BRT.**Puentes Vehiculares e Intersecciones a desnivel: Experiencia como director o coordinador o residente o gerente en proyectos de interventoría de obra u obra para la Construcción* ***o conservación*** *o Reforzamiento estructural de puentes vehiculares o intersecciones a desnivel.**Puentes Peatonales: Experiencia como director o coordinador o residente o gerente en proyectos de interventoría de obra u obra para la Construcción* ***o conservación*** *o Reforzamiento de puentes peatonales o Vehiculares (metálicos o en concreto).**Sitios inestables: Experiencia como director o coordinador o residente o gerente en proyectos de interventoría de obra u obra para la construcción o conservación o rehabilitación o adecuación o ampliación o mejoramiento o mantenimiento de proyectos de estabilización de taludes o de contención de taludes.* |  |  |
| *3* | *1* | *ESPECIALISTA*  | *Profesión: XXXXXX (Depende del proyecto Ing. Civil o Ing. de transportes y vías o Arquitecto o afín), con tarjeta profesional vigente.**Título de postgrado: XXXXXXX* *Exp. Profesional: no menor de XXX (X) años**Exp. Específica: (ámbito de la experiencia específica según corresponda), no menor de XXXX (X) años**Ámbito de la Experiencia Especifica:* *ESTUDIOS Y DISEÑOS E INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**VIAS: Experiencia en proyectos de Estudios y Diseños o Interventoría de estudios y diseños para la Construcción de infraestructura vial urbana para tráfico automotor como especialista de (DISEÑO GEOMETRICO y/o PAVIMENTOS y/o VIAS Y TRANSPORTES y/o GEOTECNIA y/o ESTRUCTURAS y/o REDES HUMEDAS y/o REDES SECAS y/o AMBIENTAL)* *ESPACIO PUBLICO: Experiencia en proyectos de Estudios y Diseños o Interventoría de estudios y diseños para la Construcción de espacio público como especialista de (URBANISMO O DISEÑO URBANO)**Troncales TransMilenio: Experiencia en proyectos de Estudios y Diseños o Interventoría de estudios y diseños para la Construcción de infraestructura vial urbana para tráfico automotor o sistemas BRT como especialista de(DISEÑO GEOMETRICO y/o PAVIMENTOS y/o VIAS Y TRANSPORTES y/o GEOTECNIA y/o ESTRUCTURAS y/o REDES HUMEDAS y/o REDES SECAS y/o AMBIENTAL)* *Puentes Vehiculares e Intersecciones vehiculares a desnivel: Experiencia en proyectos de Estudios y Diseños o Interventoría de estudios y diseños para la Construcción o Reforzamiento estructural de Puentes Vehiculares e Intersecciones vehiculares a desnivel como especialista en ESTRUCTURAS.**Puentes Peatonales: Experiencia en proyectos de Estudios y Diseños o Interventoría de estudios y diseños para la Construcción o Reforzamiento estructural de Puentes Peatonales o Vehiculares como especialista en ESTRUCTURAS.* *Sitios Inestables: Experiencia como Especialista en GEOTECNIA en proyectos de Estudios y Diseños o Interventoría de estudios y diseños o interventoría de obra u obra para la construcción o rehabilitación o adecuación o ampliación o mejoramiento o mantenimiento de proyectos de estabilización de taludes o de contención de taludes.**INTERVENTORIA DE CONSTRUCCION**VIAS:* *Experiencia en proyectos de interventoría de obra o Construcción para la Construcción de infraestructura vial urbana para tráfico automotor como especialista de(DISEÑO GEOMETRICO y/o PAVIMENTOS y/o VIAS Y TRANSPORTES y/o GEOTECNIA y/o ESTRUCTURAS y/o REDES HUMEDAS y/o REDES SECAS y/o AMBIENTAL)* *ESPACIO PUBLICO: Experiencia en proyectos de interventoría de obra o Construcción de espacio público como especialista de (URBANISMO O DISEÑO URBANO)**Troncales TransMilenio: Experiencia en proyectos de interventoría de obra o Construcción de infraestructura vial urbana para tráfico automotor o sistemas BRT como especialista de(DISEÑO GEOMETRICO y/o PAVIMENTOS y/o VIAS Y TRANSPORTES y/o GEOTECNIA y/o ESTRUCTURAS y/o REDES HUMEDAS y/o REDES SECAS y/o AMBIENTAL)* *Puentes Vehiculares e Intersecciones vehiculares a desnivel: Experiencia en proyectos de interventoría de obra o Construcción o Reforzamiento estructural de Puentes Vehiculares e Intersecciones vehiculares a desnivel como especialista en ESTRUCTURAS.**Puentes Peatonales: Experiencia en proyectos de interventoría de obra o Construcción o Reforzamiento estructural de Puentes Peatonales o Vehiculares como especialista en ESTRUCTURAS.* *Sitios Inestables: Experiencia como Especialista en GEOTECNIA en proyectos de interventoría de obra o Construcción de estabilización de taludes o de contención de taludes.**INTERVENTORIA DE CONSERVACION**VIAS:* *Experiencia en proyectos de interventoría de obra o Construcción*  ***o conservación*** *para la Construcción de infraestructura vial urbana para tráfico automotor como especialista de(DISEÑO GEOMETRICO y/o PAVIMENTOS y/o VIAS Y TRANSPORTES y/o GEOTECNIA y/o ESTRUCTURAS y/o REDES HUMEDAS y/o REDES SECAS y/o AMBIENTAL)* *VÍAS RURALES: Experiencia en proyectos de interventoría de obra o Construcción* ***o Conservación*** *o Rehabilitación o Adecuación o Ampliación o Mejoramiento o Mantenimiento de infraestructura vial para tráfico automotor como especialista de (DISEÑO GEOMÉTRICO y/o PAVIMENTOS y/o VISAS Y TRANSPORTES y/o GEOTECNIA y/o ESTRUCTURAS y/o REDES HÚMEDAS y/o REDES SECAS y/o AMBIENTAL y/o demás componentes) Cuando apliquen los diagnósticos se deben incorporar al menos dos certificaciones en estudios y diseños en infraestructura vial.**ESPACIO PUBLICO: Experiencia en proyectos de interventoría de obra o Construcción*  ***o conservación*** *de espacio público como especialista de (URBANISMO O DISEÑO URBANO)**Troncales TransMilenio: Experiencia en proyectos de interventoría de obra o Construcción*  ***o conservación*** *de infraestructura vial urbana para tráfico automotor o sistemas BRT como especialista de(DISEÑO GEOMETRICO y/o PAVIMENTOS y/o VIAS Y TRANSPORTES y/o GEOTECNIA y/o ESTRUCTURAS y/o REDES HUMEDAS y/o REDES SECAS y/o AMBIENTAL)* *Puentes Vehiculares e Intersecciones vehiculares a desnivel: Experiencia en proyectos de Interventoría de obra o Construcción*  ***o Conservación*** *o Reforzamiento estructural de Puentes Vehiculares e Intersecciones vehiculares a desnivel como especialista en ESTRUCTURAS.**Puentes Peatonales: Experiencia en proyectos de Interventoría de obra o Construcción*  ***o Conservación*** *o Reforzamiento estructural de Puentes Peatonales o Vehiculares como especialista en ESTRUCTURAS.* *Sitios Inestables: Experiencia como Especialista en GEOTECNIA en proyectos de Interventoría de obra o Construcción*  ***o Conservación*** *de proyectos de estabilización de taludes o de contención de taludes.* |  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# GLOSARIO

Los términos y definiciones necesarios para la correcta interpretación de la terminología utilizada en los documentos del presente procesos de selección, se encuentran publicados en la página web del instituto, en el siguiente link:

<https://www.idu.gov.co/page/transparencia/informacion-de-interes/glosario>

*[Diligencie de acuerdo a la fecha de la versión vigente al momento de la publicación del proyecto de pliego de condiciones]*

Fecha de la versión: XX/XX/XX.