

**ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.”**

**CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1630 DE 2020**

**INF-AMB--CASC-232-22**

**“ESTUDIO AMBIENTAL & SST.”**

**COMPONENTE AMBIENTAL**

**CONSORCIO CS**



**BOGOTÁ, 2022 – FEBRERO**

**PRODUCTO DOCUMENTAL**

**INF-AMB--CASC-232-22**

**ESTUDIO AMBIENTAL**

**CAPITULO 12. CRONOGRAMA**

**CONTROL DE VERSIONES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción de la Modificación** | **Folios** |
| Versión 01 | 03/01/2022 | Observaciones de Interventoría comunicado ISC-CAI-P1580 681 | 6 |
| Versión 02 | 21/01/2022 | Observaciones de Interventoría comunicado ISC-CAI-P1580 732 | 6 |
| Versión 02, R1 | 19/02/2022 | Observaciones de Interventoría comunicado ISC-CAI-P1580 836 | 6 |

Tabla de conteNido

[12. CRONOGRAMA 4](#_Toc92410740)

[2.1 INTRODUCCIÓN 4](#_Toc92410741)

INDICE DE TablaS

[Tabla 12‑1 Cronograma Ambiental 5](#_Toc92410817)

[Tabla 12‑2 Cronograma SST 6](#_Toc92410818)

# CRONOGRAMA

## INTRODUCCIÓN

Como resultado de la elaboración de los Estudios y Diseños para la “ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.”, a cargo del Consorcio CS, según el Contrato de Consultoría IDU No. 1630 de 2020, y, de acuerdo con el grado de complejidad y diversidad de actividades a desarrollar, la construcción del Cable Aéreo, contempla dos (2) etapas:

* Etapa Preliminar
* Etapa de Construcción

La primera, contempla la revisión y apropiación de los Diseños de Ingeniería detallada por parte del Contratista de obra. Esta etapa, para el caso específico del Cable Aéreo de Sa Cristóbal, prevé una duración de seis (6) meses.

En cuanto a la etapa de construcción, en la cual, se llevarán las actividades de demolición de predios, excavaciones, explanaciones, cimentaciones, construcción de estaciones, instalación de torres (pilonas), y demás obras, durará quince (15) meses a partir de la culminación de la etapa Preliminar.

Para cada una de las etapas antes mencionadas, y, en virtud de las obligaciones definidas en el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y SST del IDU, el Contratista deberá implementar las medidas de manejo ambiental, y, las intervenciones en SST que sean necesarias, conforme lo definido en el presente Estudio, como, en los requisitos específicos que la entidad contratante determine necesarios para garantizar el cumplimiento de las actividades asociadas a la gestión ambiental y SST.



**Tabla 12‑1** **Cronograma Ambiental**



**Tabla 12‑2** **Cronograma SST**